PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

GMINY ZEBRZYDOWICE

Zebrzydowice, czerwiec 2004 rok

Spis treści

1.	OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	1

Obszar realizacji planu	1

Okres realizacji planu	1

2.	AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO –GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU	2

Analiza	2

a)	Położenie, powierzchnia, ludność	2

Lokalizacja	2

Położenie	2

Ludność	3

b)	Środowisko przyrodnicze	4

Geologia	4

Surowce mineralne	5

Gleby	5

Hydrografia	5

Ukształtowanie terenu, klimat	6

c)	Turystyka	6

d)	Zagospodarowanie przestrzenne :	7

e)	Infrastruktura techniczna : /stan systemu komunikacji, infrastruktury technicznej, w tym stopień uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki odpadami/.	7

Stan systemu komunikacji	7

Stan oraz stopień uporządkowania gospodarki odpadami	7

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	8

GOSPODARKA WODNA	8

Zaopatrzenie w wodę	8

Ujęcia wód podziemnych	8

GOSPODARKA ŚCIEKOWA	10

Kanalizacja sanitarna i oczyszczanie ścieków	10

Sieć kanalizacji deszczowej	12

Ochrona przed powodzią	12

System gazowniczy	13

f)	Własność nieruchomości	14

g)	Stan obiektów dziedzictwa kulturowego	15

h)	Gospodarka	18

Główni pracodawcy oraz struktura podstawowych branż na terenie gminy	18

Zestawienie ważniejszych pracodawców z terenu gminy Zebrzydowice	18

Struktura wielkościowa i ilościowa gospodarstw rolnych	20

i)	sfera społeczna	21

Sytuacja demograficzna i społeczna	21

Poziom i cechy bezrobocia	22

Warunki i jakość życia mieszkańców	23

Rynek pracy	25

3.	POZYCJA STRATEGICZNA GMINY ORAZ IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W OPARCIU O STRATEGIĘ ROZWOJU GMINY ZEBRZYDOWICE	26

4.	ZADANIA ZAPLANOWANE DO REALIZACJI NA OBSZARZE GMINY W PERSPEKTYWIE ŚREDNIOOKRESOWEJ	28

5.	LISTA ZADAŃ OBJĘTYCH INTERWENCJĄ PLANU, PROJEKTY KOMPLEMENTARNE, ZADANIA PRZEWIDYWANE DO OBJĘCIA PLANEM	30

6.	ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA OBSZARZE OBJĘTYM INTERWENCJĄ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	32

7.	SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	34

KANALIZACJA SANITARNA W KACZYCACH ETAP III b + III c	34

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI Zebrzydowice, Marklowice Górne i Kończyce Małe	36

Modernizacja ul. Orzeszkowej w Zebrzydowicach	38

Modernizacja ul. Staropolskiej w Kończycach Małych	40

8.	OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIEĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	42

9.	PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2013	43

Indykatywna tablica finansowa Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zebrzydowice dla lat 2004-2006	43

Plan finansowy na lata 2004 - 2013	44

Prognoza dochodów i wydatków inwestycyjnych Gminy Zebrzydowice 2004-2013	44

Ustawowy limit długu oraz ustawowy limit spłaty zobowiązań zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w latach 2004-2013	44

10.	SYSTEM WDRAŻANIA, SPOSOBY MONITOROWANIA ORAZ OCENY PLANU	45

11.	OPIS METODY OPRACOWANIA DOKUMENTU	46

SPIS WYKRESÓW I TABEL	47

Wykresy	47

Tabele	47

# OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

## Obszar realizacji planu

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zebrzydowice wdrażany będzie w ramach czterech obszarów:

- Waloryzacja przyrodnicza,

- Reurbanizacja wedle zasad zrównoważonego rozwoju,

- Rozwój infrastruktury technicznej

- Zachowanie i pomnażanie dziedzictwa kulturowego.

Jednocześnie dla każdego z obszarów wyznaczono szczegółowy zasięg terytorialny interwencji planu, a także określono inne uwarunkowania oraz szczegółowe ograniczenia związane z realizacją konkretnych zadań. Informacje w tym zakresie przedstawiono w poniższym zestawieniu.

| Obszar | Zasięg terytorialny | Inne uwarunkowania oraz ograniczenia szczegółowe |
| --- | --- | --- |
| Waloryzacja przyrodnicza | Teren całej Gminy | - Zadania związane ze sferą ochrony środowiska naturalnego oraz związane z polepszeniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego o całkowitej wartości jednostkowej nie przekraczającej równowartości 1 mln EURO |
| Reurbanizacja wedle zasad zrównoważonego rozwoju | Teren całej Gminy | - Zadania drogowe o znaczeniu lokalnym - Zagospodarowanie tzw. obszarów kluczowych |
| Rozwój infrastruktury technicznej | Teren całej Gminy | - Zadania kanalizacyjne i wodociągowe |
| Zachowanie i pomnażanie dziedzictwa kulturowego | Teren całej Gminy | - W ramach planu realizowane będą zadania oraz projekty w sferze turystyki i kultury. |

Wyznaczony obszar jest zgodny z zapisami działania nr 3.1 pn. „Obszary wiejskie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Uzupełnienie Programu).

## Okres realizacji planu

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zebrzydowice obejmuje lata 2004-2013.

Przyjęcie takiego horyzontu czasowego związane jest z perspektywą realizacji szeregu zadań krótkookresowych w okresie 2004-2006 oraz zadań długoterminowych w latach 2007-2013.

# AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO –GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU

## Analiza

### Położenie, powierzchnia, ludność

#### Lokalizacja

#### Położenie

Zebrzydowice to Gmina zlokalizowana w południowej, cieszyńskiej części województwa śląskiego, nad rzeką Piotrówką, w Bramie Morawskiej. Od 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracji państwa stała się częścią powiatu cieszyńskiego. Gmina Zebrzydowice jest malowniczo położonym zakątkiem Ziemi Cieszyńskiej. Leży przy granicy z Republiką Czeską, pomiędzy Cieszynem, a Jastrzębiem Zdrój. Gmina znajduje się na ważnym szlaku komunikacyjnym, posiada największy na granicy południowej graniczny węzeł kolejowy, przejście graniczne międzynarodowej linii kolejowej wiodącej na południe Europy oraz drogowe przejścia w Marklowicach Górnych i w Kaczycach. Walorem Gminy jest jej przygraniczne położenie oraz pagórkowaty krajobraz z dużą ilością lasów i stawów. Nie rozwinęła się w Gminie funkcja turystyczna, aczkolwiek położenie i walory środowiska dają jej takie możliwości.

Gmina Zebrzydowice zajmuje powierzchnię 42 km2, co stanowi ok. 6 % terytorium powiatu cieszyńskiego i ok. 0,3 % całego obszaru województwa śląskiego.

W skład Gminy wchodzą cztery miejscowości:

- Zebrzydowice

- Kaczyce

- Kończyce Małe

- Marklowice Górne 

W ich ramach jest 5 sołectw i liczne przysiółki.

Siedzibą władz Gminy są Zebrzydowice. Gmina działa aktywnie na rzecz współpracy z innymi jednostkami samorządowymi, nie tylko po stronie polskiej. W 1998 roku zawarty został Kontrakt o Współpracy Regionalnej „Euroregion Tesinske Slezsko – Śląsk Cieszyński”. Zawarły go ze strony czeskiej Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Cieszyńskiego oraz po stronie polskiej Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Powołanie takiej instytucji jest ukoronowaniem wieloletniej współpracy polsko-czeskiej w rejonie Śląska Cieszyńskiego. Celem organizacji jest wspieranie działań na rzecz rozwoju terenów przygranicznych. Współpraca obejmuje takie dziedziny działalności jak: kultura, oświata, sport i turystyka, ekologia, gospodarka, handel, transport, komunikacja i łączność. W ramach wspólnych zadań zrealizowano trzy projekty z programu Phare Credo. Gmina Zebrzydowice uczestniczyła w dwóch z nich: „Regiotour” i „Inforeg 2000” – aktywizacja agencji przygranicznych w regionie Śląska Cieszyńskiego. Ponadto brała udział w realizacji projektu „Modernizacja dróg dojazdowych do przejść granicznych w rejonie Cieszyna z programu Phare CBC

#### Ludność

Gmina Zebrzydowice liczy 12 227 osób / stan na 31.12.2003 r./ Średnia gęstość zaludnienia wynosi obecnie 291 osób na 1 km2.

Wykres 1 - Liczba ludności w Gminie Zebrzydowice w latach 1995-2003

W latach 1995-2002 obserwowany był ciągły wzrost liczby mieszkańców Gminy Zebrzydowice.

W 1995 roku Gminę zamieszkiwało 11507 osób. Do roku 2003 liczba ludności zwiększyła się do poziomu 12227. Oznacza to około 6,25 % wzrost liczby mieszkańców Gminy w ciągu ośmiu lat. Wpływ ma na to przede wszystkim dodatnie saldo migracyjne.

### Środowisko przyrodnicze

Ogólna powierzchnia Gminy Zebrzydowice wynosi 4168 ha, z których 57,3% zajmują użytki rolne, 21,9% lasy, 1,7% luźne zadrzewienia, 0,6% nieużytki, a pozostałe to tereny zurbanizowane i grunty pod wodami.

Wskaźnik lesistości jest niższy niż krajowy, który wynosi 28,1%. Dominującym gatunkiem drzew we wszystkich kompleksach leśnych są: świerk, sosna, modrzew. Prowadzona jest przebudowa drzewostanów, która ma na celu zwiększenie liczby drzew gatunków liściastych, takich jak: buk, jawor, jesion oraz iglastych – modrzew. Materiał do zalesień przygotowany jest w dwóch szkółkach prowadzonych w Zebrzydowicach i Kaczycach Dolnych o łącznej powierzchni ok. 2 ha.

Wszystkie lasy na terenie Gminy Zebrzydowice są lasami ochronnymi o następujących kategoriach ochronności: glebochronne, wodochronne, wskazujące uszkodzenia na skutek przemysłowej emisji gazów i pyłów, drzewostany przewidziane do przebudowy, lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody, lasy na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych, lasy stanowiące drzewostany nasienne, lasy będące ostojami zwierząt podlegających ochronie gatunkowej. W lasach ochronnych gospodarkę leśną prowadzi się tylko z cięć sanitarnych.

Z roślin prawnie chronionych na terenie Gminy Zebrzydowice występują: wawrzynek wilczełyko, ciemiężyca zielona, bluszcz pospolity, pierwiosnka wyniosła, żywiec gruczołowaty, skrzyp olbrzymi, barwinek pospolity, kopytnik pospolity, kalina koralowa.

Na terenie Gminy Zebrzydowice znajdują się stanowiska roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkowa. Dąb szypułkowy w Kaczycach przy ulicy Morcinka zaliczony został do pomników przyrody. Występują obiekty proponowane do uznania za pomniki przyrody oraz użytki ekologiczne predysponowane do objęcia obszarowymi formami ochrony przyrody. Są to użytki ekologiczne: „Ciemiężyca”, „Zebrzydowice Dolne – Granica”, „Gawlinice”, „Kamienic”. Projektuje się również utworzenie leśnych rezerwatów przyrody: Zebrzydowice, Gawliniec i Kaczyce. Sprzyjającym czynnikiem dla ochrony przyrody na tym terenie jest wyznaczenie międzynarodowego korytarza ekologicznego.

#### Geologia

W budowie geologicznej obszaru Gminy biorą udział trzy formacje geologiczne. Są to karbon – budują go głównie piaskowce, łupki ilaste i łupki z węglem. Na karbonie zalega ciągłą warstwą trzeciorzęd – są to głównie iły mioceńskie oraz piaski i żwiry oraz utwory piaszczysto – pylaste. Na trzeciorzędzie zalegają utwory czwartorzędowe. W warstwach przypowierzchniowych osady wodnolodowcowe jak gliny oraz piaski i żwiry. Na utworach tych sporadycznie zalegają osady pylaste klasyfikowane jako lessy oraz utwory aluwialne (mady, piaski i żwiry). Generalnie można przyjąć, że część obszaru Zebrzydowic zbudowana jest z piasków akumulacji lodowcowej. Natomiast na południe od Piotrówki charakter osadów jest odmienny – tereny te pokryte są glinami zwietrzelinowymi i lessowymi. Miąższość utworów czwartorzędowych waha się od zera do kilkudziesięciu metrów (miejscami na powierzchni odsłania się trzeciorzęd jak w rejonie Marklowic na północ od doliny Piotrówki, tereny Kończyc Małych na wschód od Piotrówki, czy w dolinach erozyjnych cieków od Wymysłowa po Baraninę).

#### Surowce mineralne

Na terenie Gminy Zebrzydowice występują następujące kopaliny użyteczne: surowce krzemionkowo-okruchowe (piaski, utwory piaszczysto-żwirowe), surowce ilaste, węgiel kamienny, metan. Zarejestrowane są dwie odkrywki utworów piaszczystych, w miejscowości Podświnioszów i w sołectwie Kaczyce Dolne przy szosie do Kończyc Wielkich.

Odkrywka utworów piaszczysto- żwirowych znajduje się w miejscowości Kończyce Małe, na południe od osiedla mieszkaniowego Karolinka. Występuje tu piasek z domieszką żwiru drobnego, który może być stosowany w budownictwie.

Bardziej na południe od wymienionego osiedla Karolinka w kierunku granicy z Gminą Hażlach zlokalizowana jest część udokumentowanego geologicznie złoża kruszywa mineralnego „Kończyce Wielkie” na eksploatację którego zgodę posiadają Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszyw S.A. Na północ od Zebrzydowic znajduje się teren po wyeksploatowanym złożu kruszywa naturalnego "Zebrzydowice". Złoże to udokumentowane w 1968 r. o ustalonych zasobach 127 tys. m3 było eksploatowane na potrzeby drogownictwa.

Węgiel kamienny występuje na całym obszarze Gminy Zebrzydowice. Część południowa gminy objęta jest fragmentem obszaru górniczego „Kaczyce” ustanowionym przez Ministerstwo Górnictwa w dniu 12.11.1997r. Złoża węgla występujące w obszarze gminy należą do silnie zmetanizowanych.

#### Gleby

Na terenie Gminy występują głównie gleby bielicowe i pseudo bielicowe, brunatne, brunatne – wyługowane a w dolinach nad rzekami i potokami mady. Gleby te zostały wytworzone z cząstek lessowatych, pyłów ilastych i częściowo z cząstek ilastych. Średnia miąższość warstwy próchniczej wynosi 25 – 30 cm. Przeważają następujące klasy bonitacyjne: IIIa, IIIb, IVa i IVb na gruntach ornych oraz III i IV na trwałych użytkach zielonych. Gleby te są zaliczane do kompleksu pszennego dobrego, są zasobne w składniki pokarmowe, łatwe do uprawy, dobrych właściwościach wodno – powietrznych. Większość gleb posiada odczyn kwaśny i lekko kwaśny. W 1993 roku przeprowadzono ekspertyzę gleb użytkowanych rolniczo. Z przeprowadzonych badań wyniknęło, że gleby rolnicze, leżące na terenie Gminy Zebrzydowice nadają się do uprawy wszystkich gatunków roślin bez ograniczeń.

#### Hydrografia

Obszar Gminy zasobny jest w wody powierzchniowe zajmujące 3,4% jej powierzchni ogólnej. Stanowią je: rzeka Olza, rzeka Piotrówka, rzeka Pielgrzymówka, potoki Kaczok i Pająkówka oraz liczne stawy, najczęściej łańcuchowe. Największą rzeką jest Olza, dopływ Odry. Jej odcinek w granicach gminy wynosi ok. 2 km. Najdłuższy jest odcinek rzeki Piotrówki, płynącej od granicy z Kończycami Wielkim do granicy z Czechami w Marklowicach Dolnych. Jego długość wynosi ok. 15 km. Rzeka Pielgrzymówka będąca dopływem rzeki Piotrówki na obszarze gminy na długość 2 km. Uregulowane jest koryto rzeki Piotrówki, od ujścia rzeki Pielgrzymówki do granicy z Czechami. Początkowy odcinek rzeki, a także pozostałe wody płynące mają koryta naturalne. Dużo jest na terenie gminy stawów. Są to głównie stawy hodowlane. Największe są w Zebrzydowicach Dolnych: Młyńszczok, Kisielów, Ploso, mniejsze w Zebrzydowicach Górnych, a także w Kończycach Małych. Brak większych stawów w Kaczycach i Marklowicach.

Zasoby wód podziemnych ściśle wiążą się z geologią terenu. Wody podziemne występują we wszystkich trzech formacjach geologicznych. W karbonie występowanie wód podziemnych jest ograniczone. Wody te z reguły występują na znacznej głębokości i są silnie zmineralizowane, dlatego nie mają znaczenia gospodarczego. Wody trzeciorzędowe występują w warstwach piaszczysto-żwirowych lub w przewarstwieniach i soczewkach pylasto – piaszczystych występujących wśród utworów ilastych. Ich wydajność jest różna. W soczewkach z reguły jest niska. W warstwach piaszczysto – żwirowych w górnych partiach trzeciorzędu wydajność jest większa. Z uwagi na znaczną mineralizację oraz twardość wody generalnie nie nadają się do zaopatrzenia w wodę. Praktycznie znaczenie użytkowe dla ujęć wody posiadają przede wszystkim wody czwartorzędowe. Wody te zalegają w piaszczysto – żwirowych osadach pochodzenia fluwioglacjalnego.

#### Ukształtowanie terenu, klimat

Obszar gminy rozpościera się na wysokości 230¸310 m n.p.m. Najniższy teren w jednostce znajduje się w Marklowicach Górnych – w dolinie rzeki Piotrówki – przy granicy Polsko-Czeskiej, zaś obszary położone najwyżej zlokalizowane są w centrum Kaczyc Górnych oraz na Podświnioszowie. Kotlina Ostrawska graniczy od północy z Płaskowyżem Rybnickim i w części tej ma rzeźbę łagodną, falistą z licznymi wydłużonymi garbami i izolowanymi pagórkami. W kierunku zachodnim Kotlina Ostrawska opada tarasowo ku dolinie Olzy zaś w kierunku wschodnim przechodzi łagodnie w płaskie, szerokie i sterasowane dno doliny Wisły. Obecna postać rzeźby terenu gminy jest przede wszystkim wynikiem działalności wód płynących. Przez śladowy południowo-wschodni fragment obszaru Kończyc Małych przebiega wododział I rzędu rzek Wisły i Odry sytuując praktycznie cały teren jednostki po stronie dorzecza Odry. Dolina rzeki Piotrówki o przebiegu południkowym (Kończyce Małe) oraz równoleżnikowym (Zebrzydowice oraz Marklowice Górne) dzieli Gminę na dwie części północno – wschodnią oraz południowo – zachodnią. Nachylenia stoków dochodzą nierzadko do 100. Powiązanie dolin i wzniesień tworzy układ powierzchni terenu o zróżnicowanej ekspozycji względem słońca.

Obszary o korzystnej, południowej ekspozycji zlokalizowane są głównie w:

- północnej części Marklowic Górnych,

- wschodniej i północnej części Zebrzydowic,

- wschodniej, południowej i środkowej części Kaczyc.

Ekspozycja północna występuje w:

- południowej części Marklowic Górnych i Zebrzydowic,

- północnej części Kaczyc.

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 80C. Pokrywa śnieżna zalega 60¸70 dni; przymrozki występują w ciągu 100¸120 dni. Najwyższe roczne sumy opadów w wieloleciu 1961¸1990 (charakterystyka klimatyczna, 1992) odnotowane są na obszarze Pogórza Śląskiego w Kaczycach Górnych i wynoszą 809mm. Najwyższe miesięczne sumy opadów zaobserwowano także w Kaczycach w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień na poziomie 110mm. Najniższe sumy miesięczne kształtują się na poziomie 35 – 39 mm w miesiącach styczniu i lutym. Na warunki anemologiczne obszaru gminy ma wpływ ogólna cyrkulacja atmosferyczna modyfikowana lokalnie przez rzeźbę terenu oraz bliskość Bramy Morawskiej sterującej ruchem mas powietrza. Najczęstsze wiatry odnotowuje się z kierunków południowo – zachodniego (28%), południowego (14%) oraz południowo – wschodniego (13%). Średnie prędkości wahają się w przedziale od 2,4 do 3,8 m/s.

### Turystyka

Przez teren Gminy przebiegają trasy rowerowe REGIOTOUR opasujące cały Euroregion Śląsk Cieszyński oraz piesze turystyczne szlaki. Oferta rekreacyjno – turystyczna zaczyna powstawać w oparciu o Kompleksy pałacowo – parkowe wraz z otoczeniem w Kończycach Małych i Zebrzydowicach oraz agroturystyką. Nastawione jest przede wszystkim na wypoczynek sobotnio-niedzielny.

### Zagospodarowanie przestrzenne :

Aktualnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice. W 2002 r. tut. Gmina przystąpiła do opracowania nowego m.p.z.p. dla całej gminy. Aktualnie projekt planu znajduje się w końcowej fazie opracowania.

W maju 2000r. Rada Gminy Zebrzydowice podjęła Uchwał o zatwierdzeniu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice” oraz „Strategii Rozwoju Zebrzydowice – 2010”.

### Infrastruktura techniczna : /stan systemu komunikacji, infrastruktury technicznej, w tym stopień uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki odpadami/.

#### Stan systemu komunikacji

Na terenie Gminy Zebrzydowice znajdują się obszary przeznaczone zarówno pod komunikacje drogowa (kołową) jak i kolejową.

Komunikacja kołowa jest realizowana za pośrednictwem układu drogowo – ulicznego. Klasyfikacja funkcjonalno – administracyjna układu gminy po reformie administracyjnej kraju przeprowadzonej z początkiem bieżącego roku, przedstawia się następująco:

- brak jest ciągu o funkcji drogi krajowej,

- droga wojewódzka nr 937 (DW 937) relacji Jastrzębie Zdrój – Zebrzydowice – Hażlach (Cieszyn) przebiega na terenie gminy, ulicami: Słowackiego – Kochanowskiego – Jagiellońska, jako ciąg jednojezdniowy, dwupasowy, według klasyfikacji funkcjonalno – technicznej, jako ciąg główny (G½); administratorem DW 937 jest aktualnie Dyrekcja Generalna Dróg Publicznych Oddział południowy w Katowicach, docelowo Urząd Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach,

- drogi powiatowe o numerach 14616, 14617, 14677, 14682, 14684, 14691.

Są to ciągi jednojezdniowe dwupasmowe, według klasyfikacji funkcjonalno – technicznej – ciągi zbiorcze (Z½) oraz ważniejsze lokalne (L½). Administratorem tych dróg jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. Pozostałe ciągi kołowe na terenie gminy to drogi gminne i drogi wewnętrzne pełniące funkcje ciągów lokalnych i dojazdowych.

Wszystkie one wymagają modernizacji i remontów. Ponadto potrzebne są nowe inwestycje służące uporządkowaniu, udrożnieniu i zapewnieniu większego bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

#### Stan oraz stopień uporządkowania gospodarki odpadami

Aktualnie na terenie Gminy Zebrzydowice brak jest zakładów zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Gmina Zebrzydowice opiera swój system unieszkodliwiania odpadów komunalnych na składowaniu ich na składowiskach odpadów komunalnych. Odpady komunalne zmieszane są wywożone na następujące składowiska odpadów komunalnych :

- „CONFICO - POLAND” Sp. z o.o. Jastrzębie Zdrój,

- „KOMART” Sp. z o.o. Knurów,

- „SATER KAMIEŃSK” Sp. z o.o. Kamieńsk ul.Wieluńska 50

#### Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej

##### GOSPODARKA WODNA

###### Zaopatrzenie w wodę

Stopień zwodociągowania Gminy wynosi ok. 75%. Źródłem poboru wody dla potrzeb zaopatrzenia mieszkańców Gminy są ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych. Do sieci wodociągowej przyłączone są 1895 gospodarstwa domowe. Łączna długość przyłączy wodociągowych wynosi 56,8 km. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 145 km, z czego 95,7 km zostało wybudowane w latach 1990-2003. Liczba podmiotów usługowo-produkcyjnych przyłączonych do sieci wodociągowej w 2003 roku – 107 podmiotów. Największym odbiorcą wody na terenie Gminy Zebrzydowice jest PKP – 18 164 m3/rok.

Tabela 1 - Struktura zużycia wody w Gminie Zebrzydowice

| Wyszczególnienie | 1998 rok (dla porównania) |  | 2003 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/rok |  | m3/rok |  |
| Zakup wody |  |  |  | 193 863 |
| Ujęcie wody własnej |  | 315 371 |  | 322 527 |
| Zużycie wody |  | 218 984 |  | 230 423 |
| Straty wody w sieci |  | ok. 31% |  | ok. 50% |

###### Ujęcia wód podziemnych

Na terenie Gminy Zebrzydowice brak jest głównych zbiorników wód podziemnych o potencjalnej wydajności z pojedynczej studni powyżej 40 m3/h oraz użytkowych poziomów wód podziemnych o potencjalnej wydajności z pojedynczej studni powyżej 5 m3/h. Na terenie Gminy występują jednak lokalne liczne źródła naturalnego wypływu wód podziemnych, z których większość służy zaopatrzeniu mieszkańców Gminy w wodę do picia. Szczególne natężenie wypływów wody ma miejsce na terenie Kończyc Małych. Na tym obszarze stwierdzono występowanie licznych źródeł o wydajności powyżej 10 dm3s-1 oraz źródeł mniejszych o wydajności poniżej 0,5 dm3s-1. Ponadto na terenie Zebrzydowic stwierdzono źródła wypływu wody o wydajności powyżej 10 dm3s-1 w rejonie Handzlówki i Owczarni. Wody czwartorzędowe wykorzystywane są również przez ujęcia głębinowe (studnie kopane) oraz liczne studnie kopane przydomowe.

Tabela 2 - Ujęcia źródłowe eksploatowane na terenie Gminy Zebrzydowice

| L.p. | Nazwa ujęcia | Lokalizacja | Wydajność nominalna | Wydajność docelowa | Jakość wody | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karolinka | Kończyce Małe | Qmax=294 m3/d Q=12,25 m3/h | Qmax=400 m3/d | Woda spełnia wymagania zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z 4 maja 1990r. | Konieczność zachowania pośredniej strefy ochrony sanitarnej. Możliwość zwiększenia wydajności ujęcia poprzez budowę nowych studni |
| 2 | Tom | Kończyce Małe | Qmax=139,2-168 m3/d Q=5,8-7,0 m3/h | Qmax=300 m3/d | Woda nie odpowiada normom | Konieczność przestrzegania wymogów dla pośredniej strefy ochrony sanitarnej (wykup terenów sąsiadujących z ujęciem) |
| 3 | Henryk | Kończyce Małe | Qmax=205,2 m3/d Q=8,55 m3/h | Qmax=600 m3/d | Jakość wód zgodnie z wymaganiami MZiOS z 4 maja 1990 r. –ujęcie prywatne | Wg właściciela -możliwość rozbudowy i zwiększenia wydajności ujęcia |
| 4 | Zagrodniki I | Kończyce Małe | Q=8 m3/h | Q=8 m3/d | Brak aktualnych danych | Ujęcie lokalne |
| 5 | Zagrodniki II | Kończyce Małe | Q=10 m3/h | Q=10 m3/d | Brak aktualnych danych | Ujęcie lokalne |
| 6 | Dwór | Kończyce Małe | Q=48,48 m3/h | Ujęcie rezerwowe | Brak aktualnych danych | Ujęcie obecnie nie eksploatowane |
| 7 | Studnia głębinowa „Urząd celny” | Kaczyce Dolne | Q=1,5m3/h | - | Spełnia wymogi wody pitnej | Ujęcie wymaga tylko strefy sanitarnej bezpośredniej (10 m) |

Ponadto na terenie Gminy zlokalizowane jest ujęcie wody powierzchniowej na rzece Piotrówce. Pobór wody następuje z rzeki Piotrówki w km 18+721. Ujęcie służy zaopatrzeniu ludności w wodę pitną, w ilości Qmax=1200 m3/d (ujęcie stanowi własność gminy).

W skład urządzeń ujęcia wchodzą:

- stopień H = 0,80 m. mieszczący kanał przelewowy przykryty rusztem stalowym,

- rurociąg perforowany z PVC Ø200, dla zapewnienia dopływu wody w zimie,

- studnia zbiorcza na lewym brzegu, podzielona na część osadową i ujęciową.

Ze studni zbiorczej ujęcia zasilana jest Gminna Stacja Uzdatniania Wody Pitnej w Zebrzydowicach o wydajności 50 m3/h, składająca się z dwóch ciągów technologicznych, o wydajności 25 m3/h każdy, w skład których wchodzą: akcelerator, filtr pospieszny otwarty oraz zespół urządzeń do dozowania reagentów chemicznych. Gmina posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z Piotrówki oraz eksploatację ujęcia powierzchniowego wydane przez Starostę Cieszyńskiego, ważne do dnia 31 maja 2010 roku. Ponadto Starosta Cieszyński udzielił pozwolenia wodnoprawnego Zarządowi Gminy Zebrzydowice na eksploatację urządzeń oczyszczających ścieki popłuczne oraz na odprowadzanie ścieków popłucznych z Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Zebrzydowicach w ilości 90 m3/d do rzeki Piotrówki w km 18+730 (lewy brzeg) rurociągiem Ø400 mm. Pozwolenie wodnoprawne ważne jest do dnia 31 maja 2010 roku. Stan techniczny wszystkich ujęć jest dobry.

##### GOSPODARKA ŚCIEKOWA

###### Kanalizacja sanitarna i oczyszczanie ścieków

Obecnie na terenie Gminy eksploatowane jest łącznie około 50,3 km sieci kanalizacyjnej (system kanalizacji rozdzielczej). Z istniejącej sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 31 % mieszkańców. Długość przyłączy kanalizacyjnych wynosi: 42,5 km co stanowi ok. 1173 sztuk. Pozostała część ścieków jest odprowadzana do zbiorników bezodpływowych lub bezpośrednio do wód i gruntu. Właścicielem sieci, urządzeń oraz obiektów służących do oczyszczania ścieków i odprowadzania wód deszczowych jest Gmina Zebrzydowice. Eksploatatorem kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do odbioru i oczyszczania ścieków na terenie Gminy jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo-Handlowe ARKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Kończycach Małych.

Odbiornikiem ścieków są trzy oczyszczalnie ścieków: w Zebrzydowicach i Kończycach Małych (stanowiące własność Gminy) oraz w Kaczycach (własność Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.) – obiekt po zlikwidowanej KWK Morcinek.

Sołectwo Kaczyce:

Budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Kaczyc rozpoczęto pod koniec lat 80-tych. Budowa kanalizacji związana była z oddaniem do użytku oczyszczalni ścieków obsługującej KWK MORCINEK. Ciągi kanalizacyjne wykonano z rur betonowych, których stan techniczny jest obecnie niezadowalający. Szkody górnicze występujące na tym terenie oraz jakość materiału są powodem ponadnormatywnej infiltracji wód. Długość przewodów kanalizacyjnych (betonowych) wynosi ok. 15 km. Swym zasięgiem obejmują:

- Ul. Sobieskiego,

- Ul. Otrębowską,

- Ul. Magnolii,

- Ul. Morcinka,

- Częściowo ul. Ludową, Pocztową, Harcerską i Jabłoni

Dodatkowo w latach 1995-1996 wybudowano dwie przepompownie ścieków oraz 1,5 km sieci kanalizacyjnej z rur typu ADS w rejonie szkoły, przedszkola oraz Domu Ludowego.

Sołectwo Zebrzydowice:

Budowę kanalizacji sanitarnej rozpoczęto w 1992 roku. Główne kanały o średnicach 500, 400 i 300 wykonano z rur WIPRO. Pozostałe sieci wykonano z rur PVC, które gwarantują odpowiednią szczelność kanalizacji.

Skanalizowane zostały następujące rejony:

- Osiedle Strzałów,

- Osiedle Dylowanik,

- Osiedle Wymysłów,

- Osiedle Baranina,

- Ul. Kochanowskiego,

- Ul. Różaną,

- Ul. Słowiczą,

- Ul. Palmową,

- Częściowo ul. Słowackiego.

Sołectwo Kończyce Małe:

W 1993 roku rozpoczęto budowę głównych ciągów kanalizacyjnych na osiedlu Karolinka. Do budowy zastosowano rury WIPRO. W 1995 roku oddano do użytku oczyszczalnię ścieków w Kończycach Małych przy ul. Korczaka. Dobudowano również kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jagiellońskiej, Hiacyntowej, ks. Marekwicy oraz Staropolskiej, Kasztelańskiej i Nowej.

Charakterystyka oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach

Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu „KOVONA” o przepustowości projektowej 1275 m3/d. Stopień obciążenia ściekami wynosi ok. 91%, tj. 1160 m3/d. Na oczyszczalnię dopływają tylko ścieki gospodarczo-bytowe. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Piotrówka. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne wydane na okres 10 lat, tj. do dnia 25.10.2009 roku. Stan techniczny oczyszczalni jest dobry, potrzeby inwestycyjne obejmują jedynie budowę zbiornika ścieków dowożonych o docelowej objętości 150 m3/d. Wyniki badań ścieków przedstawia tabela poniżej:

Charakterystyka oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych

Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości projektowej 350 m3/d. Stopień obciążenia ściekami wynosi ok. 42%, tj. 148 m3/d. Na oczyszczalnię dopływają tylko ścieki gospodarczo-bytowe. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Piotrówka. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne wydane do 1.09.2002 roku. Stan techniczny oczyszczalni jest dobry, potrzeby inwestycyjne obejmują rozbudowę oczyszczalni o kolejny ciąg technologiczny. Wyniki badań ścieków przedstawia tabela poniżej:

Charakterystyka oczyszczalni ścieków w Kaczycach

Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia, która została wybudowana na potrzeby KWK „Morcinek” oraz dla obsługi osiedla Pogwizdów i części sołectwa Kaczyce. Od 1.01.2002 roku eksploatację prowadzi PPUH ARKOM na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy JSW S.A. ZLM a Gminą Zebrzydowice. Przepustowość projektowa oczyszczalni wynosi 2800 m3/d w dwóch ciągach technologicznych 2x 1400 m3/d. Stopień obciążenia ściekami wynosi 134 m3/d. (wraz z wodami infiltrującymi).Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Olza. Pozwolenie wodnoprawne wydane jest na okres do 31.12.2009 roku. Oczyszczalnia ścieków w Kaczycach przeznaczona jest do likwidacji ze względu na zły stan techniczny.

Bilans ścieków bytowo-gospodarczych

Teren Gminy Zebrzydowice, objęty Programem kanalizacji sanitarnej, jest typowo wiejski. Brak jest większych zakładów przemysłowych mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ścieki powstające na terenie Gminy mają charakter ścieków bytowo-gospodarczych, produkowanych na terenach wiejskich. Przyjmując średni wskaźnik średniego zużycia wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca na poziomie 100 l/M/d wyznaczono teoretyczną ilość ścieków bytowo gospodarczych:

Tabela 3 - Bilans ścieków bytowo gospodarczych

| Lp. | Sołectwo | Ludność (stan na 2003 r.) | Teoretyczna ilość ścieków [m3/d] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kaczyce | 3008 | 300,8 |
| 2 | Kończyce Małe | 3273 | 327,3 |
| 3 | Marklowice Górne | 988 | 98,8 |
| 4 | Zebrzydowice | 4958 | 495,8 |
| RAZEM GMINA |  | 12227 | 1222,7 |

Z obliczeń wskaźnikowych wynika, że na terenie Gminy Zebrzydowice może powstawać około 1222,7 m3/d ścieków.

###### Sieć kanalizacji deszczowej

Na terenie Gminy Zebrzydowice zamknięty system kanalizacji deszczowej występuje częściowo na osiedlu Karolinka w Kończycach Małych oraz na osiedlu Strzałów w Zebrzydowicach. Odwodnienie dróg następuje poprzez system rowów otwartych, które na niewielkich odcinkach występują w formie zarurowanej.

###### Ochrona przed powodzią

Zasoby wodne są tym komponentem, który wymaga największej liczby przedsięwzięć zarówno do poprawy i ochrony jakości zasobów wodnych, ochrony zasobów ilościowych, a także zabezpieczenia środowiska i człowieka przed zagrożeniami powodziowymi. Przedsięwzięcia priorytetowe w skali powiatu wynikają z konieczności spełnienia przyjętych przez Polskę zobowiązań w zakresie wdrażania wymagań dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Z oceny możliwości zalania poszczególnych obszarów zlewni wynika, że doliny rzeczne na obszarze Gminy Zebrzydowice mogą być zagrożone falą wezbraniową, związaną przede wszystkim z naturalnymi warunkami obiegu wody. Jednak można wyróżnić obszary, na których to zagrożenie może być spowodowane na skutek działalności człowieka. Wyróżniono następujące obszary zagrożone powodzią:

- Strefa I – obszar obejmujący tereny położone w obrębie doliny rzeki Olzy i zlewni niewielkich cieków bezpośrednio do niej uchodzących. Wzdłuż doliny Olzy wybudowano obwałowania chroniące kopalnię „Morcinek” przed falą powodziową.

- Strefa II – obszar obejmujący dolinę rzeki Piotrówki od ujścia Pielgrzymówki do granicy Państwa. Prace regulacyjne na Piotrówce spowodowały wzrost zagrożenia powodziowego w tej strefie. W celu ochrony zabudowy infrastruktury technicznej w obrębie doliny rzeki Piotrówki należy rozważyć dwa możliwe rozwiązania:

- Doprowadzić do udrożnienia odpływu tej rzeki w obrębie doliny położone poza granicami Gminy (na obszarze Czech). Regulacja rzeki na obszarze Czech wyeliminuje możliwość tworzenia się cofki i zalewania wyżej położonej doliny na obszarze Gminy,

- Zaprojektować i wybudować obwałowania przeciwpowodziowe rzeki Piotrówki na odcinku ok. 4,9 km od granicy Państwa w górę doliny.

- Strefa III – obszar obejmujący tereny odwadniane potokami z rejonu Kaczyc Dolnych, Kozakowic i Podlesia Południowego. Sieć rzeczna tego obszaru tworzy wąskie, płaskie i podmokłe doliny. W ochronie doliny przed powodzią istotną rolę spełniają zbiorniki wodne, które usytuowane są w dolinie potoku. Podtopienia doliny można zlikwidować stosując takie zabiegi jak:

- Udrożnienie i oczyszczenie koryt cieków,

- Powiększenie przepustów pod drogami polnymi i lokalnymi mostami,

- Wykopanie rowów odprowadzających wody spływowe do potoku.

- Strefa IV – rzeka Piotrówka wpływa na obszar Gminy w rejonie wsi Kończyce Wielkie, a zlewnia rzeki do granic Gminy zajmuje ok. 35,5 km2 powierzchni. Dolina Piotrówki w wydzielonej strefie jest płaska i podmokła, a rzeka silnie meandruje. Zagrożona falą wezbraniową strefa może mieć nawet do 100 m szerokości lecz obszar ten nie jest zabudowany.

- Strefa V – obejmuje dolinę rzeki Piotrówki od Kończyc Małych do ujścia rzeki Pielgrzymówki.

- Strefa VI – dolina Pielgrzymówki w wydzielonej strefie obejmuje odcinek od granic Gminy do grobli Stawu Młyńszczok. Dolina rzeki jest płaska i zajęta przez dwa duże stawy. Zagrożony powodzią teren obejmuje niewielką część (ok. 1,5 ha) doliny potoku z rejonu Owczarni, który jest prawobrzeżnym dopływem Pielgrzymówki.

- Strefa VII – obejmuje dolinę lewobrzeżnego dopływu Pielgrzymówki, który płynie z okolic przysiółka Olszyny i Grabówka. Płaska i podmokła dolina tego potoku zajęta jest przez kompleks 4 stawów, z których 2 są aktualnie osuszone. Teren potencjalnie zagrożony falą wezbraniową zajęty jest przez kompleks dużych stawów, toteż strefy zagrożenia nie wyróżniono.

- Strefa VIII – obejmuje tereny odwadniane potokiem z rejonu Cisówki. Dolina tego potoku jest płaska i podmokła. W przypadku długotrwałych opadów może wystąpić podtopienie terenu zarówno wodami potoku jak i wodami ze spływu powierzchniowego. Dolinę potoku przecina- ją w poprzek liczne polne drogi, pod którymi usytuowane są przepusty. W przypadku małej drożności przepustów lub zatamowania przepływu (zatkania przepustu), może wystąpić podtopienie dolin o szerokości 50-80 m. Aby skutecznie ochronić je przed podtopieniem należy wykonać:

- pogłębienie i poszerzenie koryta cieku

- powiększenie przepustów pod drogami i przejazdami

- utrzymywać drożność przepustów i potoku w okresie wezbrań.

- Strefa IX – obejmuje tereny odwadniane potokiem z rejonu przysiółka Liposz. Doliny bocznych dopływów są wąskie i głębokie, o dobrze wykształconych lejach źródliskowych. W ich obrębie usytuowano kilka niewielkich stawów. W obrębie Gminy Zebrzydowice znajduje się jedynie górna część zlewni tego potoku. Część dolna, z ujściem do rzeki Piotrówki, położona jest na terenie Republiki Czeskiej. Dno potoku głównego jest płaskie i silnie podmokłe. Strefa podtapiania jak i zagrożona falą wezbraniową ma szerokość 80-120 m. Zagrożony obszar nie jest zabudowany.

#### System gazowniczy

Gmina zaopatrywana jest w gaz ziemny z sieci średnioprężnej. Sieć magistralna prowadzi gaz z kierunku gminy Hażlach przez sołectwo Zebrzydowice w kierunku Jastrzębia. Układ gazociągów wzmocniony został poprzez przejęcie od górnictwa gazociągu  400 KWK Kaczyce – Jastrzębie – Świerklany.

Gmina Zebrzydowice jest zgazyfikowana w około 98 %. Większość gospodarstw domowych posiada przyłącze gazu ziemnego, jednak gaz do celów grzewczych wykorzystywany jest przede wszystkim w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy, firmy. Kotłownie gazowe w mieszkalnictwie indywidualnym stanowią niewielki odsetek, pomimo tego, że wielu mieszkańców w początkowym okresie gazyfikacji Gminy decydowało się na takie rozwiązanie. Względy ekonomiczne były przyczyną odejścia od tego typu ogrzewania gospodarstw domowych.

### Własność nieruchomości

Tabela 4 - Sposób użytkowania terenów w Gminie Zebrzydowice

| L.p. | Wyszczególnienie | Powierzchnia w ha | Udział procentowy w całości Gminy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Całkowita powierzchnia | 4168 | 100,00 |
| 2. | Użytki rolne, w tym: | 2358 | 56,57 |
| 2.1 | grunty orne | 1870 | 44,86 |
| 2.2 | Łąki | 133 | 3,19 |
| 2.3 | Pastwiska | 285 | 6,83 |
| 2.4 | Sady | 70 | 1,67 |
| 3. | Lasy i grunty leśne | 830 | 19,91 |
| 4. | Nieużytki i pozostałe | 980 | 23,51 |

Jeżeli chodzi o strukturę własnościową nieruchomości na terenie Gminy Zebrzydowice dominuje własność prywatna – około 2530 ha co stanowi 60,7 % ogólnej powierzchni gminy.

Grunty państwowe ogółem – zajmują około 1230 ha – co stanowi 28,5 % ogólnej powierzchni gminy. Na tą powierzchnię składają się m.in. :

- grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Nadleśnictwa Ustroń – 770 ha tj. 18,5 % ogólnej powierzchni gminy,

- grunty w użytkowaniu wieczystym ew. zarządzie PKP – ok. 140 ha,

- grunty pod drogami publicznymi – ok. 52 ha,

- grunty po zlikwidowanej Kopalni „Morcinek” - ok. 60 ha, w tym największą powierzchnię zajmuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń w Katowicach 43 ha.

Grunty komunalne zajmują 202 ha – 4,8 % ogólnej powierzchni gminy.

Ponadto na terenie gminy działają 2 rolnicze spółdzielnie produkcyjne : RSP „Zebrzydowice” z/s w Marklowicach Górnych oraz RSP „Simoradz” - na łącznym obszarze ok. 120 ha.

Grunty kościelne zajmują ok. 7 ha.

### Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

Początki miejscowości tworzących Gminę Zebrzydowice sięgają XIV w. Pierwsze pisemne wzmianki pochodzą z 1305 roku. W okresie panowania czeskiego, a potem Habsburgów ziemie te wchodziły w skład Księstwa Cieszyńskiego. W 1918 roku znalazły się w odrodzonej Rzeczypospolitej.

Zasoby dziedzictwa kulturowego są istotnym elementem tożsamości świadczącym o wielowiekowym dorobku społeczności lokalnej. W okresie 8 wieków rozwoju układu jednostek osadniczych na terenie Gminy Zebrzydowice powstało wiele ciekawych obiektów i układów, które stanowią wartość kulturową godną zachowania i ochrony.

Wśród nich można wyróżnić następujące typy zabytków:

- obiekty i założenia sakralne,

- założenia dworskie i folwarczne,

- obiekty użyteczności publicznej,

- budynki mieszkalne,

- kapliczki, krzyże i rzeźby sakralne,

- zabytki archeologiczne.

Ad. 1)

- Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia N.P.M. (Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza); parafia istniała już w 1335r.; do 1616r. kościół drewniany, później zastąpiony na murowany; konsekrowany w 1776r., uszkodzony w 1945r. odnowiony w 1950; późnobarokowy, orientowany; murowany z cegły i kamienia, otynkowany. W wojewódzkim rejestrze zabytków pod numerem 200/60.

- Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia N.P.M. (Kończyce Małe ul. Staropolska). Parafia istniała już w XIV w., obecny kościół zbudowany w 1713r. na miejscu starego, drewnianego; konsekrowany w 1719r.; bez wyraźnych cech stylowych, orientowany; murowany z cegły i otynkowany. W wojewódzkim rejestrze zabytków pod numerem 152/60.

- Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża (Kaczyce ul. Ludowa), pierwotnie pod wezwaniem św. Bartłomieja), obiekt sprzed 1620r., drewniany, przeniesiony w 1971- 72 na obecne miejsce z Ruptawy, orientowany, konstrukcja zrębowa, ołtarz barokowy z XVIII w. W wojewódzkim rejestrze zabytków pod numerem 734/66.

Ad. 2)

- Założenie pałacowo-parkowe w Zebrzydowicach (ul. Ks. A. Janusza)

  - Pałac Larischów.
		Pierwotnie budynek w stylu gotyckim, w 1598 wzmiankowany jako twierdza Zebrzydowice, 1663 wymieniony jako dwór; gruntownie przebudowany w 1760r. przez barona de Mattencloit, powiększony o skrzydło boczne w XIX w., murowany, z kamienia i cegły, otynkowany, piętrowy, częściowo podpiwniczony, pierwotnie prostokątny, obecnie na rzucie litery L., układ wnętrza parteru dwutraktowy z sienią na osi, skrzydło trzytraktowe, elewacja frontowa ośmioosiowa, dach mansardowy z wystawkami, kryty dachówką. We wnętrzu obiekt utracił zabytkowy charakter; w stanie dobrym, w rejestrze zabytków województwa pod nr 202/60.

  - Park dworski.
		Założenie parkowe pochodzi z XVIII w. – obecnie zachowały się niewielkie fragmenty dawnego układu; rozbudowany przez rodzinę Mattencloit po ślubie Jana Ryszarda z Marią Renatą von Bess (1764r.) rozciągał się po północno-zachodniej stronie pałacu w formie 2 tarasów; pierwszy przylegał do frontu budynku, związany był z nim osiowo tworząc dziedziniec honorowy i prawdopodobnie skomponowany w formie geometrycznego francuskiego ogrodu, znajdowały się na nim 2 barokowe rzeźby, w tym przeniesiona później przed kościół figura św. Antoniego; drugi taras z użytkowanymi stawami i groblami oraz tzw. Traktem Jeźdźców (droga wyjazdowa do lasu na polowania) – usytuowany był skośnie w stosunku do osi pałacu i znajdował się w miejscu obecnego amfiteatru.

- Zespół dworski zamkowo-pałacowy w Kończycach Małych ul. Staropolska.

  - Zamek.
		Wzniesiony w końcu XV lub na początku XVI w.; kilkakrotnie odnawiany i przebudowany; w stylu renesansowym; murowany z cegły i kamienia, otynkowany, pierwotnie obiekt czworoboczny z dziedzińcem pośrodku; obecnie zachowuje jedynie 2 prostopadłe do siebie skrzydła, budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony, jednotraktowy z wyjątkiem pd. części obu skrzydeł; zachowane dekoracje renesansowe obramienia części okien oraz kraty, (nad głównym wejściem i w pomieszczeniu na piętrze skrzydła); dach polski, łamany, pierwotnie kryty gontem, obecnie blachą miedzianą. W rejestrze zabytków województwa śląskiego pod nr 153/60.

  - Park dworski.
		Powstanie datuje się na koniec XIX w. (przy okazji przebudowy zamku), obejmował obszar 7,4 ha z czego stawy zajmowały 4,4 ha; obejmował teren między południowo-wschodnim skrzydłem zamku a drogą Frysztat – Pruchna; w parku znajdowała się fontanna oraz wartościowe drzewostany (dąb szypułkowy, jesion wyniosły, grab pospolity, modrzew europejski, świerk pospolity); do dzisiaj zachował się tylko fragment założenia parkowego (wartościowe drzewa).

Ad. 3)

- Budynek tzw. „starej szkoły” (Zebrzydowice ul. Orzeszkowej) wybudowany w 1907r. staraniem mieszkańców i wójta Rudolfa Kolaczka; od 1908r. mieściła się w nim 6 klasowa szkoła; w czasie okupacji hitlerowskiej siedziba niemieckich władz gminnych; budynek poważnie uszkodzony wiosną 1945r.; po wojnie pełnił funkcję szkoły i przedszkola. Wymaga generalnego remontu.

- „Nowa szkoła” (Zebrzydowice ul. J. Kochanowskiego).
Pochodzi z 1934r.; projektowana jako szkoła wydziałowa, pełniła jednak rolę szkoły powszechnej; podczas wojny mieściła się tu szkoła niemiecka; rozbudowana w latach 1986-88.

- Budynek szkoły (Marklowice Górne, ul. Szkolna).
Powstanie budynku datuje się na rok 1900; po wybudowaniu nosiła nazwę „Szkoła Jubileuszowa cesarza Franciszka Józefa I”. Obiekt ma 2 kondygnacje, cztery trakty, dach czterospadowy kryty blachą, od strony północnej wystający podwójny ryzalit; na elewacji 2 nisze – w jednej figura św. Stanisława Kostki, w drugiej obecnie pustej – znajdowało się popiersie cesarza Franciszka Józefa.

- Budynek szkoły w Kaczycach (ul. Harcerska).
Pierwsze wzmianki o obiekcie pochodzą z roku 1834; w 1872r. rozpoczęcie budowy południowej części szkoły (ukończono w 1874r.), w roku 1914 dobudowano dalszy segment budynku. W 1929 roku przeprowadzono remont całego obiektu po zniszczeniach z czasów najazdu czeskiego z 1919r.; kolejna odbudowa budynku szkoły po zniszczeniach z okresu II wojny światowej; w ostatnim czasie obiekt odczuł skutki szkód górniczych, obecnie rozbudowany o segment przeznaczony dla potrzeb gimnazjum.

- Budynek byłej szkoły podstawowej w Kończycach Małych (ul. Staropolska).
Obiekt pochodzi z lat 1872-73; w roku 1904 dobudowano do istniejącego murowany; dwukondygnacyjny budynek; w 1945r. odbudowano obiekty po zniszczeniach wojennych; obecnie pełni funkcję domu opieki społecznej.

Ad. 4)

- Zabytkową zabudowę mieszkalną w gminie można podzielić na budynki mieszkalne wielorodzinne (osiedle kolejowe przy ul. Kochanowskiego) oraz jednorodzinne. Występująca zabudowa jednorodzinna ma charakter zabudowy zagrodowej oraz typu willowego. Na terenie gminy praktycznie nie zachowały się przykłady tradycyjnej zabudowy mieszkaniowej drewnianej (szczątkowe pozostałości występują w Marklowicach Górnych, Kaczycach oraz Zebrzydowicach). Zachowały się natomiast liczne budynki murowane o wysokich walorach estetycznych z okresu I połowy XX w. W większości budynków, o których mowa wyżej przeprowadzone zostały drobne przebudowy i prace remontowe, które zazwyczaj cechuje brak dbałości o zachowanie historycznego charakteru oraz pierwotnego wyglądu obiektu.

Ad. 5)

- Kapliczki, krzyże i rzeźby sakralne.
Przykłady małych, dobrze zachowanych kapliczek przydrożnych występują w Marklowicach Górnych (ul. Mickiewicza), w Zebrzydowicach (ul. Asnyka) oraz w Kończycach Małych (ul. Staropolska). Kaplice większe – zdolne pomieścić grupę wiernych – znajdują się w Kaczycach przy ulicach : Tuwima, Konopnickiej i Harcerskiej. Wartościowe rzeźby sakralne to przede wszystkim figura św. Jana Nepomucena w Marklowicach Górnych na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Dębowej oraz trzy figury przy kościele Wniebowzięcia N.P.M. w Zebrzydowicach.

Ad. 6)

- Zabytki archeologiczne.
W ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych znajduje się 70 stanowisk archeologicznych na obszarze gminy Zebrzydowice. Stanowiska archeologiczne, które należy rozumieć jako obszar o promieniu 40 m (licząc od centrum stanowiska), stanowią dobra kultury prawnie chronione i w związku z tym objęte całkowitym zakazem prowadzenia w ich granicach takich działań jak głęboka orka, prace wybierzyskowe i niwelacyjne. Stanowiska, o których mowa wyżej występują głównie na terenie Kończyc Małych i Zebrzydowic.

### Gospodarka

#### Główni pracodawcy oraz struktura podstawowych branż na terenie gminy

Największy udział w budowaniu potencjału gospodarczego gminy i zatrudnienia miała zlikwidowana kopalnia węgla kamiennego „MORCINEK” w Kaczycach oraz przedsiębiorstwo PKP. Aktualnie jego znaczenie znacznie zmalało, zarówno w zakresie świadczonych usług w przewozach pasażerskich, jaki i towarowych. Restrukturyzacja sektora PKP doprowadziła do powstania kilku przedsiębiorstw, których oddziały nadal funkcjonują na naszym terenie, a są to:

- Polskie Koleje Państwowe S.A. Zakład Infrastruktury Kolejowej w Katowicach w Likwidacji

- PKP S.A. Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej w Likwidacji Zakład w Katowicach

- PKP Energetyka" Sp. z o.o. Zakład Górnośląski w Katowicach

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych w Katowicach

Głównym kierunkiem działalności gospodarczej od momentu likwidacji kopalni „Morcinek” oraz przekształceń w PKP jest szeroko rozumiana działalność usługowa, świadczona przez małe przedsiębiorstwa. Duże znaczenie dla gospodarki gminy ma również handel przygraniczny, który zawsze wpływał stymulująco na pobudzenie koniunktury gospodarczej w tym rejonie.

Według stanu na dzień 31.12.2002 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 727 podmiotów gospodarczych. Większość podmiotów zajmowała się handel detalicznym i usługami.

Według danych zawartych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice na koniec 2002 roku zarejestrowanych było 586 podmiotów gospodarczych, a na koniec 2003 roku – 597. W przeważającej większości są to małe jednoosobowe podmioty gospodarcze, zatrudniające od kilku do kilkunastu osób, oraz tzw. „firmy rodzinne”. Przeważają podmioty gospodarcze świadczące szeroko rozumiane usługi – 66,8% ogółu zarejestrowanych w ewidencji, natomiast w branży handlowej działa ok. 33,2% podmiotów. Brak w gminie większych zakładów produkcyjnych. Funkcjonują w zależności od koniunktury, niewielkie zakłady budowlane, stolarskie, kamieniarskie, należące do osób prywatnych. Analizę struktury podstawowych branż na terenie gminy Zebrzydowice przedstawia Tabela nr 1. W tych dwóch grupach branżowych notuje się pewną stabilizację ilościową, która może oznaczać wystarczające zaspakajanie potrzeb rynku lokalnego.

Większość przedsiębiorców zarejestrowanych w Urzędzie Gminy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie bieżącej obsługi społeczności lokalnej, a sprzedaż ich usług na zewnątrz ma charakter ograniczony.

#### Zestawienie ważniejszych pracodawców z terenu gminy Zebrzydowice

- sektor państwowy

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń

- Przedsiębiorstwo Usługowo Spedycyjne "Agrosped" Zebrzydowice

- Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

- Urząd Celny w Cieszynie

- PPUP "Poczta Polska" Urząd Poczty w Zebrzydowicach

- sektor spółdzielczy

- Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Zebrzydowice

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kończycach Małych

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zebrzydowice z/s w Marklowicach Górnych

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Simoradzu

- Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój

- sektor prywatny

- spółki prawa handlowego

- Karbonia Pl" Sp. z o.o. Kaczyce

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ARKOM” Sp. z o.o. Kończyce Małe

- podmioty, świadczące usługi zdrowotne

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Obwód Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. Bielsko - Biała

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Serce" Spółka Cywilna w Zebrzydowicach

- Praktyka Grupowa Lekarzy "Zdrowie" Spółka Cywilna w Kaczycach

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia dla Kobiet w Zebrzydowicach

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Dentystyczna w Zebrzydowicach

- osoby fizyczne

- Wytwórnia Wody Mineralnej „KONCZANKA” w Kończycach Małych

- Firma Handlowa "ROLEX" Kończyce Małe

- Przedsiębiorstwo Handlowe "AN - MAR" w Zebrzydowicach

- Firma Handlowo - Usługowa "M. Bury" Kończyce Małe

- Przedsiębiorstwo Transportowo -Handlowo-Usługowe „BIELASZKA” w Kończycach Małych

- Firma Usługowo – Handlowa „ELIOT” w Zebrzydowicach

- PPH "WARPOL" w Marklowicach Górnych

- Hurtownia Papiernicza „CORRADO” w Zebrzydowicach

- Zakład Elektro – Instalacyjny w Kaczycach

- Zakład Produkcyjno - Handlowy "DAN - TOF" w Zebrzydowicach

- Zakład Optyczny w Zebrzydowicach

- Piekarnia „Zebrzydowice“

- Firma Handlowo - Usługowa "STANCZYK" w Zebrzydowicach

- Firma Handlowa "KRYSBUD" w Kaczycach

- Firma Handlowo - Usługowa "EKO - GAZ" w Marklowicach Górnych

Tabela 5 - Zestawienie przedmiotowe działalności gospodarczej z terenu gminy Zebrzydowice prowadzonej w oparciu o ewidencję działalności gospodarczej.

| Lp. | Rodzaj prowadzonej działalności | Stan na dzień 18.05.2004 r. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Handel | 199 |
|  | - stały spożywczy | 31 |
|  | - stały przemysłowy i wielobranżowy | 91 |
|  | - apteki | 2 |
|  | - sklepy zielarskie | 1 |
|  | - handel obwoźny | 37 |
|  | - pozostały handel | 37 |
| 2. | Usługi | 400 |
|  | - piekarnie | 2 |
|  | - przetwórstwo mięsne | 3 |
|  | - gastronomia | 42 |
|  | - budowlane | 78 |
|  | - transportowe | 32 |
|  | - stolarskie | 13 |
|  | - nauczanie języków obcych | 10 |
|  | - krawieckie | 3 |
|  | - blacharstwo i mechanika samochodowa | 27 |
|  | - szkoły nauki jazdy | 2 |
|  | - kamieniarskie, grabarskie, pogrzebowe | 4 |
|  | - wulkanizatorstwo | 6 |
|  | - weterynaryjne | 2 |
|  | - fotograficzne, videorejestracja | 6 |
|  | - fryzjerstwo | 10 |
|  | - ubezpieczeniowe | 13 |
|  | - zegarmistrzostwo | 1 |
|  | - stacja paliw, LPG | 3 |
|  | - praktyka lekarska | 9 |
|  | - kantor | 3 |
|  | - myjnia samochodowa | 2 |
|  | - pozostałe usługi (ślusarskie, szewskie itp.) | 129 |
|  | Ogółem | 599 |

#### Struktura wielkościowa i ilościowa gospodarstw rolnych

Na podstawie danych z ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku na terenie Gminy Zebrzydowice posiadamy aktualnie 3241 nieruchomości rolnych o powierzchni do 1,00 ha włącznie oraz 927 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1,00 ha, w tym:

Tabela 6 - Zestawienie ilości gospodarstw w zależności od powierzchni

| Powierzchnia | Ilość gospodarstw |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| do 5 ha | 876 gospodarstw |
| powyżej 5 – 15 ha | 49 gospodarstw |
| powyżej 15 – 50 ha | 2 gospodarstwa |

oraz początki agroturystyki reprezentowane m.in. przez :

- „Mini – Zoo” w Kończycach Małych

- „Remedium” w Kaczycach

### sfera społeczna

W tym podrozdziale planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zebrzydowice przedstawiono aktualną sytuację społeczną. W analizach oparto się na najnowszych dostępnych danych i parametrach. W części odniesiono się, dla zobrazowania trendów, do danych porównawczych z okresów wcześniejszych.

#### Sytuacja demograficzna i społeczna

Ludność Gminy Zebrzydowice liczy 12 227 osób (stan na 31 XII 2003). Średnia gęstość zaludnienia wynosi obecnie 291 osób na 1km2.

W 1995 roku gminę zamieszkiwało 11 507 osób. Do roku 2003 liczba ludności zwiększyła się do poziomu 12 227.

Struktura płci ludności gminy (wg stanu na 31. 12. 2003) jest tylko nieznacznie asymetryczna, co wyraża się następującymi wartościami : mężczyźni – 5956 osób (49% ogółu ludności), kobiety – 6271 osób (51% ogółu ludności).

Struktura wieku ludności wg podziału na tę w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym (dane z 2002 r.) przedstawia się następująco. Na ogólną liczbę 12 208 mieszkańców przypadało : 2938 (24%) w wieku przedprodukcyjnym, 7533 (62%) w wieku produkcyjnym i 1737 (14%) w wieku poprodukcyjnym. Struktura ta wskazuje na wysoki poziom zasobów pracy (jak wynika z porównania z innymi gminami powiatu jest on jednym z najwyższych na jego terenie).

Struktura wykształcenia (dane z 2002 r.) obejmuje ludność w wieku 13 lat i więcej i jest następująca: wykształcenie wyższe – 353 osoby (7%), policealne – 54 (1%), średnie – 1391 (29 %), zawodowe 1923 (39 %), podstawowe i bez wykształcenia – 11130 (23 %). Należy też wskazać, że w grupie osób posiadających wykształcenie średnie przeważa wykształcenie średnie zawodowe – stosunek ten wynosi jak 1 : 7. W ostatnich latach obserwuje się pozytywny trend w podnoszeniu wykształcenia ludności, a co za tym idzie poprawy jakości zasobów pracy.

Większość pracujących z 7444 mieszkańców utrzymuje się z pracy najemnej oraz prowadzonej działalności gospodarczej, tylko ok. 20% z tej grupy jako główne źródło dochodów podaje własne gospodarstwo rolne (2002 r.). Natomiast środki na utrzymanie z tzw. niezarobkowego źródła (emerytury, renty) pozyskuje 4710 mieszkańców – dane pochodzą z 2002 r. brak znaczącego udziału rolnictwa w strukturze źródeł dochodu mieszkańców należy postrzegać jako pozytyw umożliwiający szybsza adaptacje do ewoluującego otoczenia gospodarczego.

Mieszkańcy gminy są skupieni w 4071 gospodarstwach domowych o przeciętnej liczbie 3 osób w gospodarstwie (2002 r.). W podziale na rodziny w Gminie Zebrzydowice ogółem jest 2562 rodzin. Wśród tych rodzin przeważają rodziny o 1 (972 rodziny) lub 2 dzieciach (745 rodzin), natomiast rodzin bez dzieci na utrzymaniu jest 518 – dane poch. również z 2002 r. Dzietność rodzin jest również ważnym wskaźnikiem z którego można wnioskować pozytywną tendencję do zapewnienia dzieciom dobrego wykształcenia.

#### Poziom i cechy bezrobocia

Istotna cechą populacji gminy jest poziom bezrobocia. Poniżej przedstawiamy procentowy poziom bezrobocia w 2003 r. w porównaniu do jego poziomu w powiecie, regionie i kraju.

Wykres 2 - Procentowy poziom bezrobocia w 2003 r. w porównaniu do jego poziomu w powiecie, regionie i kraju

Liczbę bezrobotnych w porównaniu rok do roku obrazuje zamieszczone poniżej zestawienie liczby bezrobotnych z podziałem na poszczególne kategorie. Jak wynika z poniższej tabeli, na przykładzie porównania danych z stycznia dwóch ostatnich lat można zaobserwować, że wielkość bezrobocia w jest w miarę stała i oscyluje wokół liczby 700 osób pozostających bez pracy. Plasuje to naszą gminę na VIII miejscu wśród gmin powiatu cieszyńskiego (na 12 gmin w powiecie).

Tabela 7 - Zestawienie liczby bezrobotnych z podziałem na poszczególne kategorie z porównaniem roku 2003 i 2004

|  | BEZROBOTNI KARTOTEKA CZYNNA |  | ABSOLWENCI |  | BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU |  | ZASIŁKI PRZEDEMERYTALNE |  | ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OGÓŁEM | KOBIETY | OGÓŁEM | KOBIETY | OGÓŁEM | KOBIETY | OGÓŁEM | KOBIETY | OGÓŁEM | KOBIETY |
| ZEBRZYDOWICE styczeń 2003 | 683 | 403 | 58 | 21 | 56 | 30 | 106 | 75 | 91 | 57 |
| ZEBRZYDOWICE styczeń 2004 | 724 | 427 | 64 | 27 | 77 | 40 | 99 | 69 | 120 | 80 |

Struktura bezrobocia w gminie charakteryzuje się podobnie jak w całym najbliższym obszarze zewnętrznym dużym udziałem kobiet bez pracy (kobiety stanowiły na koniec roku 2003 ok. 63 % ogółu bezrobotnych).

Zdecydowanie wśród bezrobotnych przeważają osoby w wieku mobilnym. Absolwenci stanowią ok. 9 % ogółu ludności bez pracy. Z analizy powyższej tabeli można wyprowadzić również wniosek, że wśród osób pobierających świadczenia emerytalne przeważają kobiety. Jest to bez wątpienia związane niższym wiekiem emerytalnym kobiet i możliwością przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Ważnym wnioskiem nasuwającym się po analizie dostępnych materiałów jest brak strukturalnego charakteru bezrobocia w naszej gminie. Istotny jest także duży udział wśród bezrobotnych osób w młodym wieku podatnych na różne formy przekwalifikowania zawodowego.

Około 92 % (w 2002 r.) i 90% (w 2003 r.) bezrobotnych pozbawionych było prawa do zasiłku, oznacza to, że wśród osób bezrobotnych zła sytuacja materialna i brak środków do życia stanowią istotny problem, często wymagający pomocy ze strony opieki społecznej.

Tabela 8 - Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną w latach 2000 – 2003

| rok | liczba gospodarstw | łączna wysokość wydatkowanych środków (PLN) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2000 | 331 | 627 780 |
| 2001 | 346 | 639 539 |
| 2002 | 391 | 828 839 |
| 2003 | 431 | 691 073 |

Jak widać z powyższego zestawienia wzrasta liczba osób korzystających z środków opieki społecznej – szczególnie znaczący wzrost nastąpił w latach 2001 – 2003. W 2003 r. z pomocy społecznej korzystało 11% gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy (ich liczba wynosiła 4071). Generalnie wzrasta tez wartość wydatkowanych na pomoc społeczna środków.

#### Warunki i jakość życia mieszkańców

W 2003 obniżyła się na terenie gminy przestępczość - odnotowano mniej o 27 kradzieży i o 19 kradzieży z włamaniem, zarejestrowano też tylko jedno zdarzenie rozboju. Nie odnotowano w 2003 r. faktów dystrybuowania środków odurzających. Stan bezpieczeństwa wyraża się również zagrożeniem przestępczością o największym ciężarze gatunkowym. Tego typu zdarzeń w 2003 r. na terenie naszej Gminy nie odnotowano. Z badań porównawczych wynika, że Gmina Zebrzydowice należy do bezpieczniejszych gmin powiatu cieszyńskiego.

Tabela 9 - Porównanie liczby przestępstw w latach 2002-2003

|  | przestępstwa ogółem |  | przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu |  | zniszczenie cudzej rzeczy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| ilość zdarzeń | 347 | 299 | 20 | 4 | 29 | 23 |

Rok 2003 to kolejny rok wzrostu przestępstw drogowych w kategorii nietrzeźwych kierowców - zarejestrowano 102 takie przypadki (w poprzednim roku było ich 52). Na drogach publicznych stan porządku publicznego przedstawia się następująco:

Tabela 10 - Porównanie liczby zdarzeń drogowych w latach 2002-2003

|  | wypadki |  | zabici |  | ranni |  | kolizje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| ilość zdarzeń | 16 | 11 | 0 | 2 | 18 | 12 | 36 | 46 |

Wykrywalność ogólna w 2003 r. kształtowała się na poziomie 60.9 %. Jest to wynik o 13.3% wyższy od osiągniętego w roku poprzednim.

Kolejnym aspektem wskazującym na poziom bezpieczeństwa jest stopień zagrożenia pożarowego. Pożarów w 2003 r. wybuchło w Gminie Zebrzydowice 39, natomiast zagrożeń miejscowych było 64 (zagrożenia stwarzane przez gwałtowne opady deszczu, silne wiatry, nietypowe zachowania zwierząt (w tym owadów), wycieki substancji ropopochodnych do cieków wodnych, itp.).. Pod względem strat zdarzenia te spowodowały w naszej gminie straty na ogólną sumę 453 tys. złotych (pożary - 173 tys. zł.) miejscowe zagrożenia - 280 tys. zł. Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy wzięły w zeszłym roku udział w gaszeniu 38 pożarów. Z analizy danych o poszczególnych zdarzeniach wynika, że dominują te o lżejszym ciężarze gatunkowym, nie odnotowuje się zdarzeń mających cechy katastrofy czy tez niosących szczególnie wysokie straty materialne.

Na warunki i jakość życia mieszkańców maja również wpływ czynniki ze sfery działalności komunalnej – takie jak rozwiniecie i stan dróg, zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków itp.

Na terenie gminy jest obecnie użytkowane 145 km sieci wodociągowej i 50, 3 km sieci kanalizacyjnej. Szacowany stopień zwodociagowania gminy można określić na poziomie 75%, natomiast skanalizowania na 31% - liczone wg liczby użytkowników. Odnosząc te dane do liczby gospodarstw domowych - 1173 gospodarstw domowych jest przyłączonych do kanalizacji, a 1895 korzysta z wodociągu. Neutralizacje ścieków zapewniają 3 oczyszczalnie ścieków, a woda do gminnej sieci wodociągowej jest pozyskiwana w przeważającej mierze z ujęć podziemnych. Układ drogowy gminy obejmuje 1 drogę wojewódzką (7,6 km), 7 dróg powiatowych (24 km) oraz drogi gminne - 104 km. Zorganizowanym systemem wywozu odpadów komunalnych jest objęte 98% gospodarstw domowych. Na terenie gminy jest prowadzona również zbiórka odpadów – surowców wtórnych oraz tzw. odpadów wielkogabarytowych.

Ważny jest również dostęp do innych mediów pozostających poza sfera działalności samorządowej. Gazyfikacja gminy jest obecnie na poziomie 98 % -całkowita długość sieci wynosi 159, 2 km, a ilość przyłączy – 2255. Elektryfikacją są objęte praktycznie wszystkie gospodarstwa domowe (z nielicznymi wyjątkami gdzie brak elektryczności wynika z poziomu zasobności materialnej). Telefonizacja stacjonarna gminy jest na poziomie 94 %, a dodatkowo jej teren obejmują również swoim działaniem wszyscy operatorzy telefonii komórkowej.

Na jakość życia wpływa też dostęp do innych usług publicznych.

Gmina jest objęta działaniem 2 urzędów pocztowych, a punktów pocztowych na jej terenie znajduje się 4 (Zebrzydowice /2/, Kaczyce /1/, Kończyce Małe /1/).

System szkół podległych samorządowi obejmuje 4 szkoły podstawowe i dwa gimnazja. Opieka przedszkolna opiera się na 4 przedszkolach gminnych / od 01.09.2004 r. w ramach jednostki organizacyjnej p.n. GPP /.

Na terenie gminy działają niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (3)oraz praktyki lekarza domowego (2). Funkcjonuje także punkt wyjazdowy pogotowia ratunkowego podległy Cieszyńskiemu Pogotowiu Ratunkowemu. Działa także lecznica dla zwierząt.

Transport publiczny funkcjonuje na zasadach komercyjnych (z wyjątkiem dowozu dzieci do szkół) i jest oparty na transporcie autobusowym i, w coraz mniejszym stopniu, na kolejowym.

#### Rynek pracy

Na terenie Gminy Zebrzydowice brak jest dużych zakładów przemysłowych. Rynek pracy jest zdominowany przez szeroko rozumiane usługi i handel. Do niedawna bardzo istotnymi były firmy i instytucje funkcjonujące na terenie gminy w związku z jej granicznym położeniem. Aktualnie ten segment rynku pracy zamiera. Ważnym pracodawca jest samorząd – urząd gminy, jednostki organizacyjne szkoły i przedszkola.

Do średnich i małych zakładów działających na terenie gminy są zaliczane: PKP, Przedsiębiorstwo Usługowo – Spedycyjne „AGROSPED”, „ARKOM” Sp. z o.o., Spółdzielnia Kółek Rolniczych Zebrzydowice – usługi rolnicze, FHU AN-MAR - handel, gastronomia, hotelarstwo, Piekarnia ,,Zebrzydowice” w Zebrzydowicach – Krzysztof Somerlik, GS ,,SCh” - handel, WWM „Kończanka” - produkcja wody mineralnej i gastronomia, ,,Karbonia” Pl – wydobycie kopalin, stacje paliw płynnych, warsztaty samochodowe, jednostki ochrony zdrowia - niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, urzędy - Poczta Polska, Celny, CIS, instytucje – Policja, Straż Graniczna.

Znaczący jest udział w rynku pracy obszarów zewnętrznych – są to ciągle kopalnie, jak również zakłady produkcyjne i usługowe usytuowane poza terenem gminy. Część górników w wyniku restrukturyzacji polskiego górnictwa oraz ze względów ekonomicznych znalazła pracę w przygranicznych kopalniach w Republice Czeskiej.

# POZYCJA STRATEGICZNA GMINY ORAZ IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W OPARCIU O STRATEGIĘ ROZWOJU GMINY ZEBRZYDOWICE

Pozycja strategiczna gminy została określona w oparciu o „Strategię Rozwoju-Zebrzydowice 2010”.

Tabela 11 - Analiza SWOT

| MOCNE - Występowanie w gminie dużych obszarów o wysokich walorach przyrodniczych mogących stanowić użytki ekologiczne i obszary chronionego krajobrazu. - Bogaty układ hydrograficzny pozwalający kształtować sztuczne zbiorniki. - Utrzymywanie się dużych kompleksów rolnych o relatywnie wysokim poziomie koncentracji własności oraz obejmujących gleby trzeciej klasy bonitacyjnej. - Dobre warunki topoklimatyczne wynikające z położenia u podnóża Bramy Morawskiej, pozwalających na kształtowanie zdrowych warunków dla zamieszkania i specjalistycznej produkcji rolnej. - Zachowane obiekty historyczne i założenia dworskie objęte ochroną konserwatorską. - Silne poczucie przynależności do kultury Ziemi Cieszyńskiej i otwartość na kulturę europejską. - Wysoka dostępność do obszarów o wysokich wartościach krajobrazowych i kulturowych (szlaki turystyczne : rowerowe i piesze). - Proedukacyjne postawy mieszkańców gminy (szczególnie młodzieży). - Wysoka atrakcyjność rezydencjalna gminy. - Wysoka dostępność do podstawowych usług publicznych i komunalnych (kultura, edukacja, zdrowie, łączność, wywóz śmieci). - Funkcjonowanie na obszarze gminy firm budowlanych dysponujących wysoko kwalifikowaną kadrą rzemieślniczą i dostępnością do nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych. - Dostępność terenów uzbrojonych w pod-stawowe media techniczne. - Logistyczna atrakcyjność gminy związana z kolejowym i drogowym węzłem granicznym. - Dostępność do rozbudowanej sieci gazo-ciągów rozdzielczych oraz sieci elektro-energetycznej o różnej mocy i napięciu. - Wysoki potencjał oczyszczania ścieków. - Rozbudowany układ drogowy. | SŁABE - Utrzymujący się wysoki poziom zanieczyszczenia atmosfery, (których źródłem są: komunikacja, niska emisja z palenisk domowych i zanieczyszczenia transgraniczne). - Występowanie obszarów zagrożonych powodzią. - Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ściekami. - Przeciętny poziom aktywności środowisk lokalnych na rzecz rozwoju gminy. - Degradacja przestrzeni i założeń parkowych wokół obiektów pałacowych i dworskich oraz pogarszanie się ich stanu technicznego. - Utrzymywanie się niskiego poziomu wykształcenia ludności. - Brak tanich mieszkań komunalnych i socjalnych. - Duży zasób starej substancji mieszkaniowej. - Postępująca dekapitalizacja gospodarstw rolnych i siedlisk ludności dwuzawodowej. - „Przestarzały” układ komunikacyjny, geometryczna wadliwość układu drogowego oraz jego kolizyjność z układem kolejowym. - Konieczność ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych na rozbudowę i funkcjonowanie systemów infrastruktury technicznej, wynikająca z rozproszonej struktury osadniczej. - Wadliwe prowadzenie sieci magistralnych skutkujące degradacją krajobrazu i koniecznością utrzymywania dużych stref ochronnych. - Niska sprawność energetyczna funkcjonowania gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej. - Rozproszenie zabudowy mieszkaniowej zwiększające koszty rozbudowy systemów infrastruktury technicznej. |
| --- | --- |
| SZANSE - Położenie gminy w korytarzu ekologicznym rzek : Olzy i Piotrówki oraz cieku Pielgrzymówki. - Położenie gminy w kompleksie leśnym o znaczeniu transgranicznym (Przedgórze Cieszyńskie – Karwina). - Wzrastająca świadomość ekologiczna w skali globalnej. - Zwiększająca się możliwość uzyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (agend rządowych i Unii Europejskiej). - Wzrastające zainteresowanie podmiotów gospodarczych lokowaniem siedzib firm w obiektach historycznych. - Wzrost popytu na usługi turystyczne i rekreacyjne połączony ze zwiększoną mobilnością ludzi. - Rozwój współpracy polsko – czeskiej w ramach euroregionu. - Rozwój klasy średniej w okolicznych miastach poszukującej dużych obiektów i przestrzeni rezydencjalnych. - Swobodny dostęp do nowoczesnych technologii budownictwa mieszkaniowego. - Rosnąca możliwość uzyskania kredytów na rozwój budownictwa mieszkaniowego. - Rozwój i wzrost sprawności systemów transportowych prowadzący do zmniejszania znaczenia dystansów przestrzennych w wyborze miejsc zamieszkania i miejsc pracy. - Uniezależnianie się budownictwa mieszkaniowego od zorganizowanych systemów infrastruktury komunalnej. - Położenie w sąsiedztwie przejść granicznych. - Wzrastające znaczenie powiązania kolejowego EC-65 : Warszawa – Wiedeń. - Wzrastające znaczenie drogi wojewódzkiej nr 937. - Wzrastająca sprawność regionalnych systemów energetycznych. - Wzrastające znaczenie ciągów komunikacyjnych w ujęciu transgranicznym. | ZAGROŻENIA - Zwiększanie poziomu zanieczyszczeń transgranicznych związane z lokalizacją uciążliwych ekologicznie zakładów przemysłowych po stronie czeskiej. - Zanikająca uciążliwość (mogąca się ponownie pojawić) skutków szkód górniczych spowodowanych eksploatacją górniczą (w tym po stronie czeskiej). - Wzrost rozmiaru ruchu tranzytowego przyśpieszany otwartością granic. - Utrzymywanie się wysokiego poziomu ryzyka powodziowego. - Dekapitalizacja zasobów rolnych skutkująca powstawaniem ugorów. - Atrakcyjność (rezydencjalna i turystyczna) Beskidu Śląskiego. - Niski poziom decentralizacji środków na odtwarzanie i rozwój zasobów kulturowych. - Generalny brak społecznej akceptacji dla komercjalizacji działalności prowadzonej w obiektach dziedzictwa kulturowego. - Upowszechnianie się stylu życia cechującego się małym stopniem otwartości na zewnątrz i niechęcią do uczestnictwa w życiu zbiorowym. - Niska efektywność finansowych instrumentów wspierania budownictwa mieszkaniowego. - Rosnąca siła ciążenia do wielkich ośrodków miejskich, jako skupisk atrakcyjnych miejsc pracy. - Relatywnie wyższa atrakcyjność innych ośrodków jako potencjalnych miejsc zamieszkania z racji wyższej dostępności do usług publicznych i rynkowych. - Narastająca konkurencja gmin w ubieganiu się o, zewnętrzne środki wspierania infrastruktury technicznej (problemy z zabezpieczeniem wymaganego udziału własnego). - Odkładanie w czasie modernizacji krajowych i regionalnych sieci transportowych (kolejowych i drogowych). - Ograniczony dostęp gminy do trans-europejskich systemów komunikacyjnych. |

# ZADANIA ZAPLANOWANE DO REALIZACJI NA OBSZARZE GMINY W PERSPEKTYWIE ŚREDNIOOKRESOWEJ

Poniższe zestawienie obejmuje listę 28 zadań przewidzianych do realizacji na terenie gminy Zebrzydowice w okresie od 2004 do 2006 oraz w perspektywie do 2013 roku.

Tabela 12 - Zestawienie zadań przewidzianych do realizacji na terenie gminy Zebrzydowice w okresie od 2004 do 2006 oraz w perspektywie do 2013 roku

| Nr zadania | Nazwa zadania |
| --- | --- |
| 1 | Rewitalizacja Zamku i jego założeń parkowych w Kończycach Małych jako ośrodka wypoczynku i rekreacji |
| 2 | Stworzenie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego przy Zamku w Zebrzydowicach wraz z remontem Zamku i przywróceniu historycznego układu komunikacyjnego |
| 3 | Dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych w celu rozwoju przygranicznego ruchu turystycznego |
| 4 | Stworzenie zaplecza dla koncentracji usług publicznych związanych z rozwojem przedsiębiorczości poprzez modernizację funkcji budynku zlokalizowanego w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 6. |
| 5 | Rozbudowa przyszkolnej bazy sportowej : a/ sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Kaczycach b /sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Kończycach Małych |
| 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczycach etap III b + III c |
| 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej – przerzut ścieków z Kaczyc |
| 8 | Wykonanie inwestycji w zakresie zabezpieczenia p/powodziowego – regulacja potoku Skotniczanka |
| 9 | Wymiana odcinków sieci wodociągowej o największej awaryjności o łącznej długości ok. 40 km |
| 10 | Uszczelnianie i wymiana odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 40 km |
| 11 | Dalsza rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w sołectwach : Zebrzydowice, Kończyce Małe, Marklowice Górne |
| 12 | Modernizacja ulicy Orzeszkowej w Zebrzydowicach |
| 13 | Modernizacja ulicy Staropolskiej w Kończycach Małych |
| 14 | Budowa przydomowych oczyszczalni na terenach zabudowy rozproszonej |
| 15 | Rozwój systemów segregacji odpadów |
| 16 | Ograniczenie tzw. niskiej emisji |
| 17 | Inwestowanie w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych |
| 18 | Termomodernizacja obiektów gminnych |
| 19 | Zagospodarowanie budynku „starej” szkoły w Zebrzydowicach |
| 20 | Urządzenie lokali socjalnych |
| 21 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach |
| 22 | Budowa kanalizacji sanitarnej – zlewnia nr 2 ul. Słowackiego |
| 23 | Budowa kanalizacji sanitarnej – zlewnia nr 3 ul. Stawowa |
| 24 | Budowa kanalizacji sanitarnej – zlewnia nr 4 ul. Graniczna |
| 25 | Budowa kanalizacji sanitarnej – zlewnia nr 5 ul. Jagiellońska |
| 26 | Budowa kanalizacji sanitarnej – zlewnia nr 6 Zagrodniki |
| 27 | Budowa kanalizacji sanitarnej – zlewnia nr 7 ul. Zagrodowa |
| 28 | Rozbudowa remizy OSP w Marklowicach Górnych jako lokalnego centrum kultury i rekreacji |

Uwaga: zadanie nr 7 będzie realizowane przez JSW S.A.

# LISTA ZADAŃ OBJĘTYCH INTERWENCJĄ PLANU, PROJEKTY KOMPLEMENTARNE, ZADANIA PRZEWIDYWANE DO OBJĘCIA PLANEM

Zadania objęte interwencją Planu Rozwoju Lokalnego w latach 2004-2006 realizowane będą w ramach czterech obszarów odpowiadających strategicznym obszarom rozwojowym „Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice 2010. Są to:

- reurbanizacja wedle zasad zrównoważonego rozwoju

- rozwój infrastruktury technicznej

- zachowanie i pomnażanie dziedzictwa kulturowego

- waloryzacja przyrodnicza

Spośród listy 28 zadań przewidzianych do realizacji na terenie gminy Zebrzydowice w okresie od 2004 do 2006 oraz w perspektywie do 2013 roku Planem Rozwoju Lokalnego objęto 24 projekty.

Przy wyborze zadań do objęcia planem zastosowano następujące kryteria:

- zgodność projektu z obszarami interwencji planu (spełnienie kryteriów demograficznych, właściwa wartość zadania, właściwy rodzaj zadania),

- zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Zebrzydowice,

- stopień przygotowania do realizacji (dokumentacja techniczna, wymagane pozwolenia itp.),

- skala rozwiązywanych problemów, zwłaszcza środowiskowych,

- wpływ realizacji zadania na poprawę jakości życia społeczności lokalnej,

- zapewnienie płynności finansowania zadania (środki w budżecie gminy) oraz możliwości dofinansowania zadania ze środków pozabudżetowych,

- wpływ na budżet gminy (zwiększenie wpływów, optymalizacja wydatków),

- wpływ na rozwój gospodarczy, w tym na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy.

Listę zadań objętych interwencją Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zebrzydowice uporządkowaną wg hierarchii ważności zawarto w poniższych zestawieniu:

Tabela 13 - Zestawienie zadań objętych interwencją Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zebrzydowice uporządkowaną wg hierarchii ważności

| Nr zadania | Nazwa zadania objętego interwencją w ramach Planu Rozwoju Lokalnego |
| --- | --- |
| 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczycach etap III b + III c |
| 12 | Modernizacja ulicy Orzeszkowej w Zebrzydowicach |
| 13 | Modernizacja ulicy Staropolskiej w Kończycach Małych |
| 11 | Dalsza rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w sołectwach : Zebrzydowice, Kończyce Małe, Marklowice |
| 21 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach |
| 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej – przerzut ścieków z Kaczyc |
| 8 | Wykonanie inwestycji w zakresie zabezpieczenia p/powodziowego – regulacja potoku Skotniczanka |
| 9 | Wymiana odcinków sieci wodociągowej o największej awaryjności o łącznej długości ok. 40 km |

Pozostałe zadania podzielono na dwie grupy:

- zadania komplementarne wobec zadań planu,

- zadania objęte planem w dalszym przedziale czasowym tj. 2007-2013

Zadania komplementarne to projekty, które nie wpisują się w obszar interwencji planu z uwagi na niespełnienie wymaganych kryteriów dostępu (demograficznych, określonej wartości zadania lub z uwagi na niewłaściwy rodzaj projektu).

Zadania komplementarne wobec zadań PRL

Tabela 14 - Zestawienie zadań komplementarnych wobec zadań PRL

| Nr zadania | Nazwa zadania komplementarnego wobec zadań Planu Rozwoju Lokalnego |
| --- | --- |
| 4 | Stworzenie zaplecza dla koncentracji usług publicznych związanych z rozwojem przedsiębiorczości, poprzez modernizację funkcji budynku zlokalizowanego w Zebrzydowicach przy ul. Ks. Janusza 6. |
| 5 | Rozbudowa przyszkolnej bazy sportowej : a/ sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Kaczycach b /sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Kończycach Małych |
| 18 | Termomodernizacja obiektów gminnych |
| 20 | Urządzenie lokali socjalnych |

Zadania objęte planem w dalszym przedziale czasowym tj. w latach 2007-2013 to projekty, które wpisują się w obszar interwencji planu, jednak w niedostatecznym stopniu spełniają pozostałe kryteria wyboru, w szczególności z uwagi na niski stopień przygotowania do realizacji oraz ograniczone możliwości ich finansowania w latach 2004-2006.

Zakłada się możliwość aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego w trakcie jego wdrażania. Główne kierunki zmian dotyczyć będą:

- aktualizacji listy zadań, przede wszystkim w zakresie wprowadzania nowych projektów,

- korekt w harmonogramie realizacji projektów / także w zakresie hierarchii /,

- zmian w tabelach finansowych.

# ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA OBSZARZE OBJĘTYM INTERWENCJĄ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Realizacja zadań objętych Planem Rozwoju Lokalnego oddziaływać będzie poszczególne dziedziny życia społeczno-gospodarczego gminy. Wpływ ten został przedstawiony w poniższym zestawieniu:

Tabela 15 - Zestawienie oddziaływania realizacji zadań na poszczególne dziedziny życia społeczno-gospodarczego gminy

| Lista zadań LPR | Obszarowe oddziaływanie zadania |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zmiany w strukturze gospodarczej obszaru w tym zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej | Zmiany w sposobie użytkowania terenu | Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury | Poprawa stanu środowiska naturalnego | Poprawa stanu środowiska kulturowego | Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany w strukturze zamieszkania |
| Zadania objęte interwencją planu 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczycach etap III b + III c | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Modernizacja ulicy Orzeszkowej w Zebrzydowicach | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Modernizacja ulicy Staropolskiej w Kończycach Małych | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Wykonanie inwestycji w zakresie zabezpieczenia p/powodziowego – regulacja potoku Skotniczanka | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Stworzenie zaplecza dla koncentracji usług publicznych związanych z rozwojem przedsiębiorczości, poprzez modernizację funkcji budynku zlokalizowanego w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Dalsza rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w sołectwach : Zebrzydowice, Kończyce Małe, Marklowice Górne | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Wymiana odcinków sieci wodociągowej o największej awaryjności o łącznej długości ok. 40 km | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| POWIĄZANIA | 11 | 9 | 13 | 9 | 0 | 15 |
| Zadania objęte interwencją planu 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |
| Rewitalizacja Zamku i jego założeń parkowych w Kończycach Małych jako ośrodka wypoczynku i rekreacji | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Stworzenie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego przy Zamku w Zebrzydowicach wraz z remontem Zamku i przywróceniem historycznego układu komunikacyjnego | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych w celu rozwoju przygranicznego ruchu turystycznego | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni na terenach zabudowy rozproszonej | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Rozwój systemów segregacji odpadów | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Ograniczenie tzw. niskiej emisji | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Inwestowanie w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Zagospodarowanie budynku „starej” szkoły w Zebrzydowicach | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej – zlewnia nr 2 ul. Słowackiego | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej – zlewnia nr 3 ul. Stawowa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej – zlewnia nr 4 ul. Graniczna | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej – zlewnia nr 5 ul. Jagiellońska | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej – zlewnia nr 6 Zagrodniki | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej – zlewnia nr 7 ul. Zagrodowa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Rozbudowa remizy OSP w Marklowicach Górnych jako lokalnego centrum kultury i rakreacji | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |

Sposób wypełniania tabeli:

Poszczególnym zadaniom planu zostały przypisane punkty z zależności od wpływu na poprawę sytuacji na określonych obszarach. I tak:

2 punkty – oznaczają silny wpływ,

1 punkt – oznacza umiarkowany wpływ,

0 punktów – oznacza zadanie neutralne (bez wpływu).

Przeprowadzona analiza wskazuje, że realizacja zadań planu będzie miała wyraźny pozytywny wpływ na poprawę warunków i jakości życia społeczności lokalnej oraz przyczyni się do rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury. Ponadto realizacja zadań wpływać będzie na tworzenie sprzyjających warunków do zmian w strukturze gospodarczej obszaru gminy, a także w sposobie użytkowania terenów.

Zadania zawarte w tym projekcie są powiązane z:

- Strategią Rozwoju Gminy Zebrzydowice 2010

- Strategią Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego na lata 2001 – 2016

- Strategia Województwa Śląskiego

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice

- Programem Ochrony Środowiska

# SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Poniżej zestawiono zadania realizowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zebrzydowice. Numery zadań odpowiadają pierwotnej numeracji obejmującej listę 27 zadań przewidzianych do realizacji na terenie gminy Zebrzydowice okresie od 2004 do 2006 oraz w perspektywie do 2013 roku.

Szczegółową charakterystykę projektów objętych interwencją planu w okresie 2004-2006 zawierają poniższe karty.

ZADANIE nr 1

Tabela 16 - Karta zadania nr 1

| 1. | Nazwa zadania: |  | ## KANALIZACJA SANITARNA W KACZYCACH ETAP III b + III c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Zebrzydowice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obszar strategiczny |  |  |  | Rozwój infrastruktury technicznej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel strategiczny/operacyjny |  |  |  | Objęcie ochroną wód powierzchniowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Działanie |  |  |  | Budowa systemu kanalizacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Beneficjent końcowy (nazwa i adres): |  |  |  | Gmina Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres) |  |  |  | Gmina Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Lokalizacja zadania: |  |  |  | Sołectwo Kaczyce |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Charakterystyka zadania: |  |  |  | Przedmiotem projektu jest budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kaczyce obejmującego swym zasięgiem ul. Tuwima, Matejki, Średnicową, Czereśniową, Krótką, Dworkową. Projekt jest kontynuacją rozpoczętego i zakończonego w roku 1999 r. zadania budowy kanalizacji sanitarnej w Kaczycach –etap I obejmującego swym zasięgiem zachodnio - północną część miejscowości Kaczyce. Przewiduje się budowę kanalizacji grawitacyjnej PVC o łącznej dł. 12.390 m / kanały fi 200 mm – 7173 m, przykanaliki fi 160 – 4977 m oraz przykanaliki w liczbie ok. 165, kanalizacji tłocznej fi 90 – 240 m oraz przepompownię ścieków |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Uzasadnienie wyboru zadania (zastosowane kryteria): |  |  |  | Obecnie na terenie Gminy Zebrzydowice istnieją niedobory w zakresie infrastruktury środowiskowej. W roku 1995 Gmina Zebrzydowice wybudowała i oddała do użytku oczyszczalnie ścieków w miejscowości Kończyce Małe o docelowej przepustowości 350 m3/dobę. Z uwagi na niewystarczający poziom skanalizowania, możliwości techniczne oczyszczalni są wykorzystywane w niewielkim stopniu a koszty jej eksploatacji znacznie obciążają budżet gminy. W rejonach nie objętych siecią kanalizacyjną dotychczasowy sposób odprowadzania ścieków oparty jest o bezodpływowe zbiorniki ścieków o zróżnicowanym poziomie technicznym i eksploatacyjnym, co powoduje szereg zjawisk negatywnych w sferze środowiskowej w tym : zanieczyszczenie cieków wodnych i zanieczyszczenie gleb / notuje się przypadki odprowadzania ścieków bezpośrednio do rowów i gruntu/. Dlatego też istnieje potrzeba dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie Zebrzydowice, a szczególnie dokończenie kanalizowania pozostałej części sołectwa Kaczyce. Projektowana inwestycja będzie miała również pozytywny wpływ na środowisko. Stworzy bowiem system zorganizowanego odprowadzania powstałych cieków, celem ich oczyszczenia. Wpłynie to na poprawę stanu higieniczno – sanitarnego terenu, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | który leży w zlewni rzeki granicznej Olzy. Ograniczona zostanie ilość zanieczyszczeń dopływających do wód gruntowych, powierzchniowych w tym do rzeki Piotrówki na której znajduje się ujęcie wody pitnej mieszkańców Zebrzydowice. Realizacja inwestycji uatrakcyjni miejscowość oraz stworzy większe możliwości do jej rozwoju w dziedzinie agroturystyki i rekreacji. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan) |  |  |  | Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy opracowywane dla Gminy Zebrzydowice wskazuje na potrzeby rozwiązania i uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Zebrzydowice m.in. poprzez dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Harmonogram realizacji: |  |  |  | Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania |  |  |  |  | Okres realizacji od.......do..... (kwartał, rok) |  |  |
|  |  |  |  |  | dokumentacja projektowa |  |  |  |  | 1997 r. |  |  |
|  |  |  |  |  | Przetarg |  |  |  |  | IV kw. 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  | realizacja projektu |  |  | IV kw. 2004 – IV kw. 2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | studium wykonalności |  |  | II kw. 2004 |  |  |  |  |
| 10. | Oczekiwane rezultaty realizacji zadania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wskaźniki produktu |  |  | 165 przyłączy kanalizacyjnych – 4977 mb fi 160 PCW 7173 mb fi 200 PCW – kanalizacja grawitacyjna 240 mb fi 90 PE – kanalizacja tłoczna przepompownia ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lata | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) |  | w tym (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy |  | Budżet państwa | Prywatne |  | Środki UE |  | Inne NFOŚiGW |  |
|  | 2004 |  |  | 125 |  | 159 | --- |  | --- |  | 440 |  |
|  | 2005 |  |  | 104 |  | --- | --- |  | 1.193 |  | --- |  |
|  | 2006 |  |  | --- |  | --- | --- |  | --- |  | --- |  |
|  | RAZEM | 2.021 |  | 229 |  | 159 | --- |  | 1.193 |  | 440 |  |
| 12. | Przewidywane nakłady do poniesienia w następnych latach – projekty długoterminowe (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE nr 11

Tabela 17 - Karta zadania nr 11

| 1. | Nazwa zadania: |  | ## ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI Zebrzydowice, Marklowice Górne i Kończyce Małe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Zebrzydowice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obszar strategiczny |  |  |  | Rozwój infrastruktury technicznej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel strategiczny/operacyjny |  |  |  | Dostęp do infrastruktury technicznej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Działanie |  |  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Beneficjent końcowy (nazwa i adres): |  |  |  | Gmina Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres) |  |  |  | Gmina Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Lokalizacja zadania: |  |  |  | Sołectwo Zebrzydowice, Marklowice Górne, Kończyce Małe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Charakterystyka zadania: |  |  |  | Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Zebrzydowice poprzez zwodociągowanie miejscowości Zebrzydowice, Marklowice Górne i Kończyce Małe. Przewiduje się budowę wodociągu PCW i PEHD o długości 12452 km w tym przyłącza do gospodarstw domowych w ilości 94 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Uzasadnienie wyboru zadania (zastosowane kryteria): |  |  |  | Celem projektu jest zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych i podmiotów usługowo – produkcyjnych co w konsekwencji wpłynie na poprawę warunków sanitarnych i zdrowotnych mieszkańców oraz przyczyni się do efektywniejszego rozwoju gospodarczego miejscowości jednocześnie umożliwiając stworzenie nowych miejsc pracy. Obecny system zaopatrzenia w wodę oparty jest na indywidualnych ujęciach / studniach kopanych / i urządzeniach hydroforowych. Ujęcia zasilane są przeważnie wodami podskórnymi, często pochodzącymi z opadów atmosferycznych co w połączeniu z niewłaściwą lokalizacją ujęcia oraz niesprawnym systemem odprowadzania ścieków / opartym na niezbyt szczelnych szambach / lub jego brakiem stwarza ciągłe zagrożenie związane ze skażeniem bakteriologicznym. Również dużym problemem dla mieszkańców jest okresowy niedobór wody w ujęciach / okresy letnie /, którą mieszkańcy zmuszeni są dowozić beczkowozami z odległych miejscowości. Z realizacji powyższego projektu korzystać będzie ok. 423 osoby. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan) |  |  |  | Strategia Rozwoju Gminy Zebrzydowice |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Harmonogram realizacji: |  |  |  | Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania |  |  |  |  | Okres realizacji od.......do..... (kwartał, rok) |  |  |
|  |  |  |  |  | dokumentacja projektowa |  |  |  |  | wykonana II kw. 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  | Przetarg |  |  |  |  | IV kw. 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  | realizacja projektu |  |  | od IV kw. 2004 do III kw. 2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | studium wykonalności |  |  | III kw. 2004 |  |  |  |  |
| 10. | Oczekiwane rezultaty realizacji zadania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wskaźniki produktu |  |  | Łączna długość sieci wodociągowej – 12452 m / sieć wodociągowa dł. 8662 m, przyłącza wodociągowe dł. 3790 m /, ilość przyłączy ok. 95 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lata | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) |  | w tym (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy |  | Budżet państwa | Prywatne |  | Środki UE |  | Inne |  |
|  | 2004 |  |  | 54,5 |  | 69 |  |  | 130 |  |  |  |
|  | 2005 |  |  | 183 |  |  |  |  | 387,5 |  |  |  |
|  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | 824,0 |  | 237,5 |  | 69 |  |  | 517,5 |  |  |  |
| 12. | Przewidywane nakłady do poniesienia w następnych latach – projekty długoterminowe (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE nr 12

Tabela 18 - Karta zadania nr 12

| 1. | Nazwa zadania: |  | ## Modernizacja ul. Orzeszkowej w Zebrzydowicach |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Zebrzydowice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obszar strategiczny |  |  |  | Reurbanizacja wedle zasad zrównoważonego rozwoju |  |  |  |  |  |
|  | Cel strategiczny/operacyjny |  |  |  | Rozwój infrastruktury technicznej |  |  |  |  |  |
|  | Działanie |  |  |  | Przebudowa lokalnego układu komunikacyjnego ograniczająca stopień rozproszenia zabudowy i poprawiająca funkcjonowanie przejść granicznych. |  |  |  |  |  |
| 3. | Beneficjent końcowy (nazwa i adres): |  |  |  | Gmina Zebrzydowice, ul. ks. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice |  |  |  |  |  |
| 4. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres) |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 5. | Lokalizacja zadania: |  |  |  | Miejscowość Zebrzydowice |  |  |  |  |  |
| 6. | Charakterystyka zadania: |  |  |  | Przedmiotem projektu jest modernizacja ul. Orzeszkowej w Zebrzydowicach, zapewniająca dostosowanie parametrów drogi do obowiązujących wymogów stawianych przepisami dla dróg lokalnych wewnętrznych. Parametry projektowanej drogi: długość drogi 733 mb, szerokość korony drogi 7,00 m, szerokość jezdni drogi 5,25 m. Projektowana jest nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości warstwy ścieralnej 5 cm i grubości warstwy wiążącej 7 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego gr. 40 cm. |  |  |  |  |  |
| 7. | Uzasadnienie wyboru zadania (zastosowane kryteria): |  |  |  | Modernizacja drogi poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego głównego ciągu komunikacyjnego łączącego oś. Strzałów z drogą wojewódzką relacji Jastrzębie – Cieszyn, z granicą państwa oraz z Centrum Zebrzydowic, zapewni dostosowanie parametrów nośności nawierzchni drogi dla potrzeb lokalnego ruchu samochodowego, wpłynie na wzrost ruchu ulicznego, dalszy rozwój usług i handlu oraz podniesie wartości terenów budowlanych. Ponadto ulegnie uporządkowaniu odwodnienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż ulicy Orzeszkowej. Zapewniona będzie integralność sieci drogowej. Wybrane rozwiązanie techniczne jest najtańsze, spełnia wymogi stawiane przez warunki techniczne, dana technologia utwardzenia nawierzchni jest trwała. |  |  |  |  |  |
| 8. | Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan) |  |  |  | Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy opracowane dla Gminy Zebrzydowice wskazuje na konieczność przebudowy lokalnego układu komunikacyjnego ograniczającej stopień rozproszenia zabudowy i poprawiającej funkcjonowanie przejść granicznych. |  |  |  |  |  |
| 9. | Harmonogram realizacji: |  |  |  | Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania |  |  |  | Okres realizacji od.......do..... (kwartał, rok) |  |
|  |  |  |  |  | dokumentacja projektowa |  |  |  | wykonana III kw.2003r. |  |
|  |  |  |  |  | Studium wykonalności |  |  |  | Wykonany II kw. 2004r. |  |
|  |  |  |  |  | Przetarg |  |  |  | IV kw. 2004r. |  |
|  |  |  |  |  | realizacja projektu |  |  |  | od IV kw. 2004r. do III kw. 2005r. |  |
| 10. | Oczekiwane rezultaty realizacji zadania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wskaźniki produktu |  |  | długość drogi 733m |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lata | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) |  | w tym (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy |  | Budżet państwa | Prywatne | Środki UE EFRR |  | Inne |
|  | 2004 | 750 tys. zł. |  | 112,5 tys. zł |  | 75 tys. zł |  |  |  |  |
|  | 2005 |  |  |  |  |  |  | 562,5 tys. zł |  |  |
|  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | 750 tys. zł. |  | 112,5 tys. zł |  | 75 tys. zł |  | 562,5 tys. zł |  |  |
| 12. | Przewidywane nakłady do poniesienia w następnych latach – projekty długoterminowe (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Uwagi: Termin realizacji może ulec zmiany w przypadku braku promesy na wnioskowany projekt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE nr 13

Tabela 19 - Karta zadania nr 13

| 1. | Nazwa zadania: | ## Modernizacja ul. Staropolskiej w Kończycach Małych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Zebrzydowice |  |  |  |  |
|  | Obszar strategiczny |  |  | Reurbanizacja wedle zasad zrównoważonego rozwoju |  |
|  | Cel strategiczny/operacyjny |  |  | Rozwój infrastruktury technicznej |  |
|  | Działanie |  |  | Przebudowa lokalnego układu komunikacyjnego |  |
| 3. | Beneficjent końcowy (nazwa i adres): |  |  | Gmina Zebrzydowice, ul. ks. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice |  |
| 4. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres) |  |  | ------------- |  |
| 5. | Lokalizacja zadania: |  |  | Miejscowość Kończyce Małe |  |
| 6. | Charakterystyka zadania: |  |  | Przedmiotem projektu jest modernizacja ul. Staropolskiej w Kończycach Małych, zapewniająca dostosowanie parametrów drogi do obowiązujących wymogów stawianych przepisami dla dróg lokalnych wewnętrznych. Parametry projektowanej drogi: długość drogi 737 mb, szerokość korony drogi 5,5m, szerokość jezdni drogi 4,5 m. Projektowana jest nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości warstwy ścieralnej 4 cm i grubości warstwy wiążącej 6 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego gr. 45 cm. Ponadto zakres projektu obejmuje budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz chodnika przy kościele parafialnym z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego gr. 40 cm. |  |
| 7. | Uzasadnienie wyboru zadania (zastosowane kryteria): |  |  | Modernizacja drogi poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, zapewni dostosowanie parametrów nośności nawierzchni drogi dla potrzeb lokalnego ruchu samochodowego, wpłynie na wzrost ruchu ulicznego, dalszy rozwój usług i handlu oraz podniesie wartości terenów budowlanych. Ponadto ulegnie uporządkowaniu odwodnienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż ulicy Staropolskiej. Zapewniona będzie integralność sieci drogowej. Wybrane rozwiązanie techniczne jest najtańsze, spełnia wymogi stawiane przez warunki techniczne, dana technologia utwardzenia nawierzchni jest trwała. |  |
| 8. | Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan) |  |  | Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy opracowane dla Gminy Zebrzydowice wskazuje na konieczność przebudowy lokalnego układu komunikacyjnego ograniczającej stopień rozproszenia zabudowy i poprawiającej funkcjonowanie przejść granicznych. |  |
| 9. | Harmonogram realizacji: |  |  | Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania | Okres realizacji od.......do..... (kwartał, rok) |
|  |  |  |  | dokumentacja projektowa | wykonana III kw.2003r. |
|  |  |  |  | Studium wykonalności | Wykonany II kw. 2004r. |
|  |  |  |  | Przetarg | IV kw. 2004r. |
|  |  |  |  | realizacja projektu | od Iv kw. 2004r. do III kw. 2005r. |
| 10. | Oczekiwane rezultaty realizacji zadania: |  |  |  |  |
|  | - wskaźniki produktu |  | długość drogi 737m |  |  |

| 11. | Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lata | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) | w tym (w tys. zł) |  |  |  |  |
|  |  |  | Budżet gminy | Budżet państwa | Prywatne | Środki UE EFRR- FUNDUSZ | Inne |
|  | 2004 | 800 tys. zł. | 120 tys. zł | 80 tys. zł |  |  |  |
|  | 2005 |  |  |  |  | 600 tys. zł |  |
|  | 2006 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | 800 tys. zł. | 120 tys. zł | 80 tys. zł |  | 600 tys. zł |  |
| 12. | Przewidywane nakłady do poniesienia w następnych latach – projekty długoterminowe (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  | ....... |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Uwagi: Termin realizacji może ulec zmiany w przypadku braku promesy na wnioskowany projekt. |  |  |  |  |  |  |

Ze względu na trwające prace projektowe, karty zadań dla pozostałych zadań przewidzianych do realizacji w przedziale czasowym 2004-2006 będą uzupełniane na bieżąco.

# OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIEĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Zasadniczy pomiar wskaźników odbywać się będzie na poziomie zadań.

Dla poszczególnych projektów przyjęte zostały ramowe zestawy wskaźników, które obrazować będą przebieg procesu wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego.

W wyniku realizacji zadań objętych interwencją planu zostaną osiągnięte rezultaty, które w dłuższym horyzoncie przekładać się będą na polepszenie ogólnej sytuacji w gminie w ramach poszczególnych obszarów. Sytuacja ta opisana została za pomocą wskaźników oddziaływania.

Tabela 20 - Zestawienie wskaźników osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego

| Nazwa zadania objętego interwencją Planu Rozwoju Lokalnego | Wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Produkty | Rezultaty | Oddziaływanie |
| Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kaczycach-etap IIIb+ IIIc | Sieć kanalizacyjna – długość (kanały  200 mm – 7713 m, przykanaliki  160 – 4977 m). przepompownia ścieków | Wzrost liczby gospodarstw domowych/ budynków podłączonych do sieci. | Wzrost ilości oczyszczonych ścieków. Poprawa stanu czystości cieków wodnych. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru gminy. |
|  | Liczba przyłączy – 165 szt. |  |  |
| Budowa sieci wodociągowej w sołectwie:Zebrzydowice,Marklowice i Kończyce Małe | Sieć wodociągowa – długość 12. 452 m, przyłącza wodociągowe | Wzrost liczby osób korzystających z sieci wodociągowej. | Poprawa jakości życia mieszkańców (badanie ankietowe). |
|  | Liczba przyłączy – 94 szt. |  |  |
| Modernizacja ul. Orzeszkowej w Zebrzydowicach | Droga o długości 733 m. | Skrócenie średniego czasu przejazdu między dwoma punktami. Natężenie ruchu na drodze. poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły | Liczba pojazdów korzystających z drogi w okresie 1 roku. |
| Modernizacja ul. Staropolskiej w Kończycach Małych | Droga o długości 737 m. | Skrócenie średniego czasu przejazdu między dwoma punktami. Natężenie ruchu na drodze. Poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły | Liczba pojazdów korzystających z drogi w okresie 1 roku. |
| Regulacja potoku Skotniczanka | Regulacja na odcinku ok. 300 | Wzrost bezpieczeństwa p/powodziowego | Mieszkańcy gminy |

# PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2013

## Indykatywna tablica finansowa Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zebrzydowice dla lat 2004-2006

Indykatywną tablicę finansową Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zebrzydowice(w tys. zł) dla lat 2004-2006 przedstawiono w poniżej:

Tabela 21 - Indykatywna tablica finansowa Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zebrzydowice

| Nr zadania | Nazwa zadania / lata realizacji |  | Koszty ogółem | Środki publiczne (wartości w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |  |  | Prywatne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Wkład wspólnotowy |  |  |  | Krajowy wkład publiczny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ogółem | ERDF | ESF | SAPARD | Ogółem | Budżet państwa | Budżet gminy | Inne publiczne |  |
| 1 | Kanalizacja sanitarna w Kaczycach –etap III b+IIIc | 2004 | 284,0 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,0 | 159,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2005 | 1737,0 | 1633,0 | 1193,0 | 1193,0 | 0,0 | 0,0 | 544,0 | 0,0 | 104,0 | 440,0 | 0,0 |
|  |  | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2004-2006 | 2021,0 | 1792,0 | 1193,0 | 1193,0 | 0,0 | 0,0 | 828,0 | 159,0 | 229,0 | 440,0 | 0,0 |
| 11 | Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w sołectwie: Zebrzydowice, Marklowice i Kończyce Małe | 2004 | 253,5 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 123,5 | 69,0 | 54,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2005 | 570,5 | 387,5 | 387,5 | 387,5 | 0,0 | 0,0 | 183,0 | 0,0 | 183,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2004-2006 | 824,0 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 0,0 | 0,0 | 306,5 | 69,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Modernizacja ul. Orzeszkowej w Zebrzydowicach | 2004 | 187,5 | 187,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187,5 | 75,0 | 112,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2005 | 562,5 | 562,5 | 562,5 | 562,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2004-2006 | 750,0 | 750,0 | 562,5 | 562,5 | 0,0 | 0,0 | 187,5 | 75,0 | 112,05 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Modernizacja ul. Staropolskiej w Kończycach Małych | 2004 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 80,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2005 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2004-2006 | 800,0 | 800,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 80,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Regulacja potoku Skotniczanka | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wymiana odcinków sieci wodociągowej o największej awaryjności o łącznej długości ok. 40 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej – przerzut ścieków z Kaczyc | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Zadania objęte planem ogółem | 2004 | 735,5 | 610,5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 610,5 | 378 | 357,5 | ---- | 0,0 |
|  |  | 2005 | 3.605,5 | 3.391,5 | 2.832,5 | 2.832,5 | ---- | ---- | 669 | ---- | 783,0 | ---- | 0,0 |
|  |  | 2006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|  |  | 2004-2006 | 4,341 | 4.002 | 2.832,5 | 2.832,5 | ---- | ---- | 1.279,5 | 378 | 1.140,5 | ---- | 0,0 |

## Plan finansowy na lata 2004 - 2013

### Prognoza dochodów i wydatków inwestycyjnych Gminy Zebrzydowice 2004-2013

Tabela 22 - Prognoza dochodów i wydatków inwestycyjnych Gminy Zebrzydowice 2004-2013

| Lp. | Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dochody ogółem (zł) | 17 253 351 | 17 598 418 | 17 950 386 | 18 309 393 | 18 675 580 | 19 049 091 | 19 430 072 | 19 818 673 | 20 215 046 | 20 619 346 |
| 2. | Wydatki inwestycyjne (zł) | 2 914 610 | 2 956 534 | 3 015 664 | 3 075 978 | 3 137 497 | 3 200 247 | 3 264 252 | 3 329 537 | 3 396 127 | 3 464 050 |

przyjęto wzrost dochodów - 2 % rocznie

wydatki inwestycyjne - 16,8 % rocznych dochodów

### Ustawowy limit długu oraz ustawowy limit spłaty zobowiązań zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w latach 2004-2013

Tabela 23 - Ustawowy limit długu oraz ustawowy limit spłaty zobowiązań w latach 2004-2013

| Lp. | Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ustawowy limit długu (tys. zł) | 10 352 | 10 559 | 10 770 | 10 985 | 11 205 | 11 429 | 11 658 | 11 891 | 12 129 | 12 371 |
| 2. | Ustawowy limit spłaty zobowiązań (tys. zł) | 2 588 | 2 639 | 2 692 | 2 746 | 2 801 | 2 857 | 2 914 | 2 972 | 3 032 | 3 092 |

# SYSTEM WDRAŻANIA, SPOSOBY MONITOROWANIA ORAZ OCENY PLANU

Gmina Zebrzydowice realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o średniookresowy horyzont planistyczny / do 2013 roku /, który podzielony został na dwa podokresy realizacyjne :

- podokres I obejmujący lata 2004 – 2006

- podokres II obejmujący lata 2007 - 2013

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zebrzydowice w pełni odpowiada I podokresowi wdrażania strategii.

Realizacja zadań w ramach tego podokresu częściowo opierać się będzie na wdrażaniu projektów zapisanych w ramach planu. Ponadto, obok zadań planu, realizowanych będzie szereg projektów wpisujących się w cele i działania strategii lokalnej lecz nie wpisujące się w obszary interwencji planu.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zebrzydowice na lata 2004 – 2006 stanowi dokument o charakterze programu operacyjnego.

Zadania realizowane będą za pośrednictwem poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Po zakończeniu roku budżetowego 2004, 2005, 2006 opracowane zostaną raporty z realizacji zadań Planu Rozwoju Lokalnego.

Dodatkowo po zakończeniu realizacji planu zostanie wykonany raport podsumowujący.

# OPIS METODY OPRACOWANIA DOKUMENTU

Prace nad Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Zebrzydowice prowadzone były w oparciu o uchwaloną Strategię rozwoju Gminy.

Znaczna część szczegółowych informacji oraz zestawień danych została przygotowana przez Urząd Gminy Zebrzydowice.

Poza danymi pozyskanymi w gminie korzystano również z szeregu innych opracowań i publikacji.

Projekt dokumentu p.n. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zebrzydowice” był przedmiotem opiniowania przez Komisje Rady Gminy Zebrzydowice w czerwcu 2004 r. i zamieszczony w BIP do ogólnodostępnej konsultacji

W czerwcu 2004 r. Rada Gminy Zebrzydowice w drodze stosownej uchwały przyjęła „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zebrzydowice.”

Zespół autorski:

- Barbara Filipczak

- Piotr Fojcik

- Kazimierz Herman

- Bogusław Kargula

- Danuta Mżyczek

- Dorota Spandel – Jonek

- Ewa Suchecka

- Marcin Ślęk

- Wiesława Zniszczoł

- Piotr Gęsior – opracowanie techniczne

# SPIS WYKRESÓW I TABEL

## Wykresy

Wykres 1 - Liczba ludności w Gminie Zebrzydowice w latach 1995-2003	3

Wykres 2 - Procentowy poziom bezrobocia w 2003 r. w porównaniu do jego poziomu w powiecie, regionie i kraju	22

## Tabele

Tabela 1 - Struktura zużycia wody w Gminie Zebrzydowice	8

Tabela 2 - Ujęcia źródłowe eksploatowane na terenie Gminy Zebrzydowice	9

Tabela 3 - Bilans ścieków bytowo gospodarczych	12

Tabela 4 - Sposób użytkowania terenów w Gminie Zebrzydowice	14

Tabela 5 - Zestawienie przedmiotowe działalności gospodarczej z terenu gminy Zebrzydowice prowadzonej w oparciu o ewidencję działalności gospodarczej.	19

Tabela 6 - Zestawienie ilości gospodarstw w zależności od powierzchni	20

Tabela 7 - Zestawienie liczby bezrobotnych z podziałem na poszczególne kategorie z porównaniem roku 2003 i 2004	22

Tabela 8 - Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną w latach 2000 – 2003	23

Tabela 9 - Porównanie liczby przestępstw w latach 2002-2003	23

Tabela 10 - Porównanie liczby zdarzeń drogowych w latach 2002-2003	24

Tabela 11 - Analiza SWOT	26

Tabela 12 - Zestawienie zadań przewidzianych do realizacji na terenie gminy Zebrzydowice w okresie od 2004 do 2006 oraz w perspektywie do 2013 roku	28

Tabela 13 - Zestawienie zadań objętych interwencją Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zebrzydowice uporządkowaną wg hierarchii ważności	30

Tabela 14 - Zestawienie zadań komplementarnych wobec zadań PRL	31

Tabela 15 - Zestawienie oddziaływania realiazcji zadań na poszczególne dziedziny życia społeczno-gospodarczego gminy	32

Tabela 16 - Karta zadania nr 1	34

Tabela 17 - Karta zadania nr 11	36

Tabela 18 - Karta zadania nr 12	38

Tabela 19 - Karta zadania nr 13	40

Tabela 20 - Zestawienie wskaźników osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego	42

Tabela 21 - Indykatywna tablica finansowa Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zebrzydowice	43

Tabela 22 - Prognoza dochodów i wydatków inwestycyjnych Gminy Zebrzydowice 2004-2013	44

Tabela 23 - Ustawowy limit długu oraz ustawowy limit spłaty zobowiązań w latach 2004-2013	44

Teoretyczna ilość ścieków bytowo – gospodarczych przy założeniu jednostkowego wskaźnika ilości ścieków q=0,1 m3/mieszkańca x dobę